ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

- หลักการและเหตุผล

สสวท. เป็นองค์กรหลักชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแบบครบวงจร เพื่อยกระดับศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีสมรรถนะทั้งศาสตร์และศิลป์ในระดับสากล ผ่านระบบดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย สสวท. ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจในทุกมิติอย่างครอบคลุม ถูกต้อง และรวดเร็ว โดย สสวท. มีกระบวนการในการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท. เป็นการศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลประกอบหนังสือเรียนและสื่อเสริมของ สสวท. ผ่านระบบคลังความรู้ SciMath (https://www.scimath.org) และระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ My IPST (https://myipst.ipst.ac.th) และ Project 14 (https://proj14.ipst.ac.th) ซึ่งมีปริมาณสื่อจำนวนมาก และมีผู้สนใจใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลการเรียนรู้แบบรวมศูนย์ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ดังนั้นเพื่อให้การบริการสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท. ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์การทำงานทั้งผู้ดูแลระบบ และผู้เข้ามาใช้งานระบบ รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะต้องมีความเหมาะสม ปลอดภัย การออกแบบ User Interface จะต้องทันสมัย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน เพื่อดำเนินการวางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงาน และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

  - เพื่อบูรณาการข้อมูลคลังสื่อดิจิทัลให้มีการรวมศูนย์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและรองรับการแนะนำเนื้อหาสำหรับผู้ใช้รายบุคคล (personalized recommendation) หรือการประเมินผลเชิงลึก

  - เพื่อให้ครูและนักเรียนมีเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย หลากหลาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

  - มีความสามารถตามกฎหมาย

  - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  - ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

  - ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

  - ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

  - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

  - เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน (ต่อสัญญาฉบับเดียว) ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถัดจากวันสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา จนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชื่อถือ โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญา ซึ่งเป็นงานเดียวกัน

- ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการศึกษาขอบเขตงานทั้งหมด เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท. โดยมีรายละเอียดในภาคผนวก ก และมีรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย แผนงานและระยะเวลา ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน โดยระบุขอบเขตการดำเนินงานอย่างละเอียด เสนอต่อ สสวท. เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินงาน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

    - แผนการดำเนินงานหลัก (Master Plan) พร้อมกรอบระยะเวลาการดำเนินงานภาพรวมทั้งโครงการ

    - แผนดำเนินงานในรายละเอียดเป็น Detail Plan ของแผนงานหลัก

    - รายชื่อบุคลากรในโครงการ ตามภาคผนวก ข พร้อมระบุความรับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ

โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาระบบตามกรอบแนวทาง Agile Software Development โดย เน้นที่การส่งมอบระบบที่สามารถใช้งานได้ ความคล่องตัวในการดำเนินงาน และพร้อมรับกับ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพัฒนา โดยดำเนินการพัฒนาแบบเป็นวงรอบ (Incremental) และมีการนำส่งฟังก์ชันหรือโมดูลที่พัฒนาเสร็จแล้ว (Deliverables) เป็นระยะ

  - ผู้รับจ้างต้องนำเสนอรูปแบบเอกสารที่จะใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ สสวท. พิจารณาให้ความ เห็นชอบก่อนการดำเนินการ โดยต้องเป็นรูปแบบเอกสารที่ได้มาตรฐาน หรืออ้างอิงมาตรฐาน สากล เช่น มาตรฐาน UML สำหรับแผนภาพ diagram ต่าง ๆ เป็นต้น โดยต้องนำเสนอรูปแบบ เอกสาร ดังต่อไปนี้

    - เอกสารความต้องการระบบ (System Requirement Specification)

    - เอกสารสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

    - เอกสารการออกแบบระบบ (System Design)

    - เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ (ถ้ามี)

  - ผู้รับจ้างต้องศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการจาก สสวท. อย่างละเอียด โดยศึกษาจากแหล่ง ข้อมูล ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

    - รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะของระบบตามภาคผนวก ก ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบงานหลัก จำนวน 3 ระบบงาน ได้แก่

      - ระบบบริการครูผู้สอน (Teacher Space)

      - ระบบบริการผู้เรียน (Learner Space)

      - ระบบบริหารจัดการ( Management Space ) ซึ่งครอบคลุมกระบวนการบริหาร จัดการสื่อ และกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    - ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย ระบบคลังความรู้ SciMath (https://www.scimath.org) ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ My IPST (https://myipst.ipst.ac.th) เว็บไซต์ Project 14 (https://proj14.ipst.ac.th) ระบบการสอบออนไลน์ (https://onlinetesting.ipst.ac.th) ระบบอบรมครู สสวท. (https://teacherpd.ipst.ac.th) ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. (https://endb.ipst.ac.th) และเว็บไซต์หรือระบบอื่น ที่เกี่ยวข้อง

    - รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

    - การสัมภาษณ์และการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลส่วนต่าง ๆ เพื่อศึกษาความ ต้องการอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนา รวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการ

  - ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารความต้องการระบบ (System Requirement Specification) ที่ครอบคลุมข้อกำหนดคุณลักษณะของระบบตามภาคผนวก ก และนำเสนอให้ สสวท. พิจารณา อนุมัติก่อนดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ ทั้งนี้เอกสาร SRS ที่อนุมัติแล้วอาจมีการ ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ในระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบ เอกสาร SRS ต้องประกอบไปด้วย

    - Use Case Diagram

    - Use Case Description

    - Class Diagram ในระดับ Concept เพื่ออธิบายข้อมูลต่าง ๆ ของระบบในภาพรวม

    - Activity Diagram เพื่ออธิบายกระบวนงานต่าง ๆ ในการทำงาน (User Workflow)

    - ข้อมูลและรูปแบบรายงาน (Report) ตามความต้องการของผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ

    - ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ (ถ้ามี)

  - ผู้รับจ้างต้องออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) และนำเสนอให้ สสวท. พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการพัฒนาระบบ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

    - เป็นสถาปัตยกรรมระบบที่อ้างอิงแนวทาง Microservices โดยแยกการพัฒนาแต่ละโมดูล หรือฟังก์ชัน เป็นเซอร์วิสที่แยกออกจากกันโดยชัดเจน และสามารถปรับปรุงหรือ เปลี่ยนแปลงแต่ละเซอร์วิสได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเซอร์วิสอื่น หรือมีผลกระทบเพียง เล็กน้อยเท่านั้น รวมถึงสามารถเปิด-ปิดเฉพาะเซอร์วิส หรือกลุ่มของเซอร์วิสได้ เช่น การปิดบริการบางส่วนเพื่อการอัปเกรดเฉพาะบริการนั้น เป็นต้น

    - เป็นสถาปัตยกรรมระบบที่อ้างอิงแนวทาง Micro Front-ends ที่สอดคล้องกับ สถาปัตยกรรม Microservices โดยสามารถใช้ซ้ำส่วนประกอบของฟังก์ชันต่าง ๆ ในส่วนของ Front-ends ได้

    - มีการกำหนด API (Application Programming Interface) ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละ เซอร์วิส เพื่อให้เซอร์วิสต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ผ่าน API รวมไปถึงการเชื่อมโยง กับระบบงานภายนอก โดย API มีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

      - เป็น API ในรูปแบบ REST ตามมาตรฐาน OpenAPI หรือ GraphQL หรือรูปแบบมาตรฐานอื่น ๆ ที่ สสวท. เห็นชอบ

      - เป็น API ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย มีกลไกการควบคุมการ เข้าถึง API (Authorization) ที่ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน

      - สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง API ได้ทั้งในระดับฟังก์ชัน และระดับเซอร์วิส

    - ระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก โดยใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

      - เป็นฐานข้อมูลแบบ Relational Database ที่รองรับภาษา SQL

      - เป็นฐานข้อมูลที่รองรับ ACID Transactions

      - การใช้ฐานข้อมูลประเภทอื่น ๆ เช่น NoSQL Database สามารถดำเนินการได้ เฉพาะในส่วนที่มีความจำเป็น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก สสวท. ก่อน

    - ต้องสามารถขยายขนาดของระบบ (Scaling) ให้รองรับการใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้ (Concurrent User) ไม่น้อยกว่า 1,000 ผู้ใช้ เมื่อเครื่องแม่ข่ายมีทรัพยากรเพียงพอ โดยสามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    - ต้องรองรับการขยายขนาดของระบบ (Scaling) ในอนาคต เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้และ จำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้

    - ต้องสามารถทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานที่ สสวท. กำหนด เช่น โครงการคลาวด์ กลางภาครัฐ (GDCC)

  - ผู้รับจ้างต้องวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Design) เพื่อให้ครอบคลุมตามความต้อง การที่ได้ศึกษา และวิเคราะห์ไว้โดยครอบคลุมรายละเอียดข้อกำหนด คุณลักษณะของระบบตาม ภาคผนวก ก พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ และนำเสนอให้ สสวท. พิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการพัฒนาระบบในแต่ละส่วน

    - User Interface Diagram เช่น UI Wireframe และ UI Wireflow

    - Class Diagram ในระดับ Design

    - Activity Diagram ในระดับ Design

    - ER Diagram

    - Data Dictionary

    - ข้อกำหนด API (API Specification) โดยมี API ที่ครอบคลุมการจัดการข้อมูลและการจัดการการดำเนินการต่าง ๆ ที่สำคัญในระบบทั้งหมด

    - ข้อมูลรายงานสำหรับผู้ใช้ (Report, Report Layout) และรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Dashboard Layout)

    - เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ (ถ้ามี)

  - ผู้รับจ้างต้องออกแบบ UX (User Experience) และ UI (User Interface) ของระบบ พร้อมจัดทำต้นแบบหน้าจอสำคัญต่าง ๆ ของระบบ (UI Prototype) ที่รองรับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) และหน้าจอขนาดอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) อย่างน้อย  2 แบบ เพื่อให้ สสวท. พิจารณา เห็นชอบก่อนดำเนินการพัฒนา โดยการออกแบบ UX และ UI ต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

    - ข้อกำหนดมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 3.0 หรือ ใหม่กว่า

    - ข้อกำหนดมาตรฐาน W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) รุ่น และระดับที่ สสวท. กำหนด

    - ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เช่น การขอความ ยินยอมต่าง ๆ จากผู้ใช้

    - ข้อกำหนดด้านอัตลักษณ์ของ สสวท.

  - ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

    - ต้องจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับการพัฒนา (Development Servers) ซึ่งใช้ สำหรับพัฒนาระบบงานเป็นของตัวเอง โดยเครื่องแม่ข่ายสำหรับการพัฒนาต้องอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงปลอดภัยและได้มาตรฐาน

    - ต้้องมีีการจัดทำ Version Control ของ Source Code ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกระบวนการ พัฒนา โดยใช้ระบบ Version Control ที่เป็นซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) และมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น Git เป็นต้น

    - ต้องมีการจัดทำเอกสารอธิบาย API สำหรับนักพัฒนา (API Documentation for Developer) ที่ครบถ้วน เช่น ในรูปแบบ OpenAPI หรือ Swagger

    - ต้องใช้ซอฟต์แวร์ประกอบการพัฒนา ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบต่าง ๆ (System Software) ภาษาโปรแกรม (Programming Language) และไลบารี่ (Library) ที่เป็นปัจจุบัน และยังอยู่ในระยะเวลาสนับสนุน (Actively Supported)

    - ต้องจัดทำรายการซอฟต์แวร์ รวมถึงรายการไลบารี่ (Library) ต่าง ๆ ที่มีใช้งาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ ได้ทั้งหมด

    - ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลที่สำรองไว้ในระหว่างการรับประกันระบบ ผู้รับจ้างต้องทำงานร่วมกับ สสวท. ในการดำเนินการกู้คืนข้อมูล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

    - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระบบในส่วนที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างกระบวนการพัฒนา ผู้รับจ้างต้องนำเสนอการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
ให้ สสวท. เห็นชอบก่อนการดำเนินการ พร้อมทั้งต้องปรับปรุงเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการ พัฒนาระบบให้เป็นปัจจุบัน

  - ผู้รับจ้างต้องออกแบบและพัฒนาระบบโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และต้อง ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย และข้อแนะนำ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อแนะนำของ สกมช. และ สพธอ. เป็นต้น อย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน การกำหนดคุณลักษณะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2566

    - ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน ขั้นต่ำของข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2566

    - ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ พ.ศ. 2566

  - ผู้รับจ้างต้องออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบงานของ สสวท. ต่อไปนี้

    - ระบบ Active Directory ของ สสวท.

    - ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)

    - ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. (ENDB)

    - ระบบอบรมครู สสวท. (Teacher Professional Development)

    - ระบบ System/Application/Service Monitoring ของ สสวท.

    - ระบบ Web Application Firewall (WAF) (ถ้ามี)

    - ระบบ Content Delivery Network (CDN) (ถ้ามี)

    - ระบบการสำรองข้อมูลของ สสวท. (ถ้ามี)

    - ระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการสำรวจ (ถ้ามี)

  - ผู้รับจ้างต้องออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการค้นหาจาก Search Engine 
ต่าง ๆ และรองรับการจัดทำ Search Engine Optimization (SEO) ได้ตามที่ สสวท. กำหนด โดยรองรับ Google Search และ Microsoft Bing เป็นอย่างน้อย

  - ผู้รับจ้างต้องออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือ Generative AI เช่น ChatGPT, Gemini, Copilot หรือ Open Source Model ได้ ดังนี้

    - สื่อดิจิทัลที่เปิดให้เข้าถึงได้โดยทั่วไป ต้องสามารถนำไปเป็นแหล่งข้อมูลให้เครื่องมือ Generative AI ได้ เช่น การอ้างถึงด้วย URL เพื่อให้ AI สรุปข้อมูลหรือดำเนินการอื่น ๆ ให้ เป็นต้น

    - เครื่องมือ Generative AI ต้องสามารถเข้ามาอ่านข้อมูลสื่อดิจิทัลในระบบในกลุ่มที่ สสวท. กำหนดเพื่อนำไปใช้งานได้ ทั้งในกรณีการนำข้อมูลไปปรับปรุงโมเดล (Training use) และการนำข้อมูลไปใช้งานโดยผู้ใช้ (Agentic use)

    - ระบบต้องสามารถจำกัดการเข้าอ่านข้อมูลของ AI Bot ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับประสิทธิภาพการให้บริการของระบบได้ และต้องสามารถปิดกั้น AI Bot, AI Crawler หรือ AI Tool ที่ไม่ต้องการได้

    - ระบบต้องป้องกันไม่ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้สามารถเข้าถึงได้โดยเครื่องมือ AI ต่าง ๆ

      - ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดให้เข้าถึงทั่วไป (Non Public Data)

      - ข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ก่อนจึงจะเข้าใช้งานได้

      - ข้อมูลที่ สสวท. กำหนดให้ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องมือ AI

  - ผู้รับจ้างต้องจัดหาโควตาการใช้งาน AI Model ต่าง ๆ ที่ สสวท. เลือกใช้สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มฯ ในส่วนของการพัฒนาและทดสอบระบบให้เพียงพอกับการใช้งานตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้สำหรับระบบใช้งานจริง (Production System) สสวท. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมโควตาการใช้งาน AI Model ต่าง ๆ

  - ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับการทดสอบระบบ (UAT Servers) และเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริง (Production Servers) ร่วมกับ สสวท. โดยเครื่องแม่ข่าย สำหรับการใช้งานจริง ต้องวางแผนการจัดเตรียมรวมถึงกำหนดทรัพยากรขั้นต่ำที่จำเป็น เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ผู้ใช้

  - ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทดสอบระบบ (User Acceptance Test) และนำเสนอแผนการทดสอบและวิธีการทดสอบระบบให้ สสวท. พิจารณาก่อนการทดสอบระบบ โดยแผนการ ทดสอบระบบต้องครอบคลุมทุกฟังก์ชันของระบบ

  - ผู้รับจ้างต้องพัฒนา Automated Test Script พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน เพื่อทดสอบระบบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

    - ทดสอบฟังก์ชันการใช้ของระบบ (Functional Testing) เพื่อทดสอบว่าฟังก์ชันของ ระบบ สามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อบกพร่อง

    - ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing) เพื่อวัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน พร้อมกันในเวลาเดียว (Concurrent Users) ที่สูงที่สุดที่ระบบสามารถรองรับได้

  - ผู้้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งระบบในส่วนที่พัฒนาเสร็จแล้ว บนเครื่องแม่ข่ายสำหรับทดสอบ ระบบ (UAT Servers) ตามที่ สสวท. กำหนด

  - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบระบบโดยสมบูรณ์ (End-to-end UAT) ตามแผนการทดสอบระบบ พร้อมจัดทำเอกสารรายงาน ผลการทดสอบระบบในแต่ละครั้ง โดยการทดสอบระบบแต่ละครั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ สสวท. มอบหมายเข้าสังเกตการณ์ด้วยเสมอ

  - ต้องทดสอบการโอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายสำหรับทดสอบ (UAT Server) อย่างน้อย 1 รอบ สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท เพื่อให้ สสวท. ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ โอนย้ายข้อมูลก่อนการดำเนินการจริงที่ Production

  - ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบระบบโดยผู้ใช้ในกลุ่มปิด (Closed Beta) โดยผู้ใช้ปลายทางที่ สสวท. คัดเลือก เพื่อทดสอบการใช้งานระบบโดยผู้ใช้จริงก่อนการเปิดใช้งานเป็นการทั่วไป

  - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security Testing) เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย เช่น Pentest  ก่อนการนำระบบขึ้นใช้งานจริง พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อ สสวท. และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายการที่ สสวท. กำหนด  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งระบบในส่วนที่พัฒนาและทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วบนเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริง (Production Servers) ตามที่ สสวท. กำหนด และต้องเชื่อมโยงระบบ เข้ากับระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบต้องสามารถเข้าใช้งานได้ด้วย URL ที่ สสวท. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตั้งระบบ

  - ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทดสอบระบบ พร้อมทั้งเครื่องมือในการทดสอบเสนอให้ สสวท. พิจารณาเห็นชอบก่อนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) ดังต่อไปนี้

    - ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสำหรับใช้งานจริง (Production System) บนเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริงตามที่ สสวท. กำหนด เพื่อวัดจำนวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน (Concurrent Users) สูงสุดที่ระบบใช้งานจริงสามารถรองรับได้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

    - ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริงที่ สสวท. กำหนดมีทรัพยากรต่ำกว่า ที่ออกแบบไว้ในแผนการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่าย และผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ พบว่าสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันสูงสุดได้น้อยกว่า 1,000 ผู้ใช้ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพระบบ ที่เป็นไปตามแผนการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายเพื่อดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในส่วนของซอฟต์แวร์ว่าสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกันในเวลา เดียวกันสูงสุดได้อย่างน้อย 1,000 ผู้ใช้ ได้จริง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมทั้ง จัดทำรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

  - ผู้รับจ้างต้องออกแบบกระบวนการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) และจัดทำแผนการโอนย้ายข้อมูล (Migration Plan) จากระบบงานเดิมมายังระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ พร้อมนำเสนอต่อ สสวท.  เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - จัดเตรียมข้อมูลและทรัพยากรที่ใช้ประกอบการโอนย้าย เพื่อให้สามารถโอนย้ายได้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ สสวท. ระบุ เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน  สื่อการเรียนรู้ บทเรียน บทความ เป็นต้น  ตารางสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดการใช้งาน ลิงก์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล พื้นที่ประมาณการรวมถึงข้อมูลที่ร้องขอและเอกสารต่าง ๆ

    - การประเมินผลกระทบในการโอนย้ายโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการให้บริการระบบเป็นสำคัญ

  - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) จากระบบงานเดิมมายังระบบงานใหม่ ตามกระบวนการและแผนการโอนย้ายข้อมูล โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

    - ต้องให้ความร่วมมือในการทดสอบการโอนย้ายข้อมูล ในกรณีที่ สสวท.ร้องขอ พร้อมสรุปผลตามเงื่อนไขที่ สสวท. กำหนด

    - การโอนย้ายข้อมูลแต่ละรอบ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก สสวท. ทั้งก่อนและหลังการโอนย้ายข้อมูล

    - ต้องอำนวยความสะดวกในระหว่างการย้ายข้อมูลจนกระทั่งแล้วเสร็จ และต้องรายงาน สถานการณ์การโอนย้ายให้ สสวท. รับทราบเป็นระยะตามที่ตกลงร่วมกัน

    - จัดทำรายงานสรุปการโอนย้ายข้อมูล  เปรียบเทียบปริมาณข้อมูลก่อนโอนย้ายและหลังการโอนย้ายแต่ละรอบให้ สสวท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการโอนย้ายเสร็จสิ้น

    - กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบมีข้อมูลสูญหาย ตกหล่น ไม่ครบถ้วนในระหว่างการโอนย้าย  ต้องดำเนินการโอนย้ายเก็บตกจนกระทั่งครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบระบบโดยสมบูรณ์ (End-to-end Production System) ตามแผนการทดสอบระบบเมื่อระบบพัฒนาเสร็จครบถ้วนแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมี สสวท. เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมจัดทำเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ

  - ผู้รับจ้างต้องออกแบบกระบวนการสำรองข้อมูล (Backup Plan) สำหรับระบบงานที่พัฒนาขึ้น โดยต้องเป็นไปตามประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2565 หน้า 39 การสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน และการรับมือกับภัย คุกคามทางไซเบอร์ (Backup, IT Continuity Plan and Cyber Incident Response Plan)

  - ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบการสำรองข้อมูลตามกระบวนการสำรองข้อมูลที่ออกแบบไว้ โดยระบบต้องทำงานโดยอัตโนมัติตามนโยบายที่ได้วางไว้ และต้องสามารถตรวจสอบการดำเนินการของระบบสำรองข้อมูลได้

  - ผู้รับจ้างต้องทดสอบระบบการสำรองข้อมูล และทดสอบการกู้คืนข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบ

  - กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบหรือส่วนประกอบใด ๆ บนระบบใช้งานจริง (Production System) ผู้รับจ้างต้องแจ้งและได้รับการความเห็นชอบจาก สสวท. ก่อนการดำเนินการ

  - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับ สสวท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ มอบหมายจาก สสวท. ดังนี้

    - จัดทำคู่มือการติดตั้ง และตั้งค่าระบบ  (Installation and Configuration Manual)

    - จัดทำคู่มือการใช้งาน และวีดิทัศน์ สอนการใช้งาน (User Manual) ของระบบตามกลุ่มผู้ใช้งานหรือตามฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาการทำงานได้ด้วยตนเอง ตามรายละเอียดและหัวข้อที่ สสวท. กำหนด

    - จัดทำหลักสูตรการอบรมและแผนการฝึกอบรมให้ สสวท. พิจารณาก่อนดำเนินการ อบรม

    - จัดอบรมการใช้งานระบบตามกลุ่มผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย นักวิชาการ สสวท. และผู้ดูแลระบบ เป็นอย่างน้อย รวมถึงจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม โดยสามารถจัดอบรมได้ทั้งในรูปแบบ online หรือ onsite ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด รวมถึงการจัดอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในกรณีที่มีการฝึกอบรมต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

  - ผู้รับจ้างต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่ สสวท. กำหนด ด้วยการประชุมร่วมกับ สสวท. โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย และจัดส่งรายงานการประชุมภายใน 3 วันทำการ โดยสามารถ จัดประชุมได้ทั้งในรูปแบบ online หรือ onsite ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมทั้งหมด รวมถึงการจัดอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และ อาหารกลางวัน ในกรณีที่มี การประชุมต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

  - ผู้รับจ้างต้องดูแลรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Ticket Management) ที่ สสวท. กำหนด

  - ผู้รับจ้างต้องลงนามเอกสารข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure agreement : NDA)

  - ผู้รับจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและธรรมาภิบาลที่ดี   (Legal Compliance and Good Governance)

  - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องส่งข้อมูลบุคลากรใหม่ให้ สสวท. พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดย สสวท. มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนบุคลากร หากพบว่าบุคลากรมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับงานที่จัดจ้าง

  - กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามแผน ล่าช้าหรือไม่สามารถ ดำเนินการได้ ต้องแจ้ง สสวท. ในทันที พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไข

  - ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนรายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานจ้าง ซึ่งเป็นพัสดุที่ผลิตภายใน ประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างนี้ (ถ้ามี)

- ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโครงการทั้งสิ้นให้แล้วเสร็จตามที่ สสวท. กำหนด และส่งมอบงานภายในระยะเวลา 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- วงเงินงบประมาณ

จำนวนเงิน 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

- ปีประมาณ 2569 จำนวนเงิน 1,700,000 บาท

- ปีประมาณ 2570 จำนวนเงิน 5,100,000 บาท

- ปีประมาณ 2571 จำนวนเงิน 10,200,000 บาท

- การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน  โดยแบ่งเป็น 6 งวด ดังนี้

  - งวดที่ 1 ชำระเงินร้อยละ 10 ของวงเงินในสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานโดยเอกสารจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

    - แผนการดำเนินงานโครงการของผู้รับจ้าง ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.1 (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

    - แผนรายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานจ้าง ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.37 (ถ้ามี) (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

    - รายงานรูปแบบเอกสารที่จะใช้ในการดำเนินการ ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.2 (ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

    - เอกสารความต้องการระบบ (System Requirement Specification) ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.3 – 4.4

    - เอกสารออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.5

  - งวดที่ 2 ชำระเงินร้อยละ 15 ของวงเงินในสัญญา ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานโดยจัดทำเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

    - ดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.6 – 4.21 สำหรับส่วนระบบงานดังต่อไปนี้

1)	ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Management) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 3

2)	ระบบริหารจัดการ (Management Space) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 8

    - เอกสารประกอบตามข้อ 7.2.1 ไปด้วย

- เอกสาร System Design ตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.6

- เอกสารอธิบาย API สำหรับนักพัฒนา (API Documentation for Developer) ที่ครบถ้วน เช่น ในรูปแบบ OpenAPI หรือ Swagger

- รายการซอฟต์แวร์และไลบารี่ที่ใช้ในระบบ

- แผนการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับการทดสอบระบบ (UAT Servers) และเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริง (Production Servers)

- แผนการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)

- คู่มือการใช้งาน Automated Test Script

- เอกสารรายงาน ผลการทดสอบระบบ (End-to-end UAT)

- รายงานผลการโอนย้ายข้อมูล UAT

- ทดสอบระบบโดยผู้ใช้ในกลุ่มปิด (Closed Beta)

- รายงานผลการทดสอบความปลอดภัยของระบบ Pentest

  - งวดที่ 3 ชำระเงินร้อยละ 15 ของวงเงินในสัญญา ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานโดยเอกสารจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

    - ดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.6 – 4.21 สำหรับส่วนระบบงานดังต่อไปนี้

- ระบบบริการครูผู้สอน Teacher Space ในส่วนโมดูลคลังสื่อดิจิทัล (Educational Resources) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 10.1

- ระบบบริการครูผู้สอน Teacher Space ในส่วนโมดูลเครื่องมือ AI ตามภาคผนวก ก. ข้อ 10.6

- ระบบบริการผู้เรียน Leaner Space ในส่วนโมดูลคลังสื่อดิจิทัล (Educational Resources) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 11.1

- ระบบจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ (Telemetry System) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 6

    - เอกสารประกอบตามข้อ 7.3.1 ไปด้วย

- เอกสาร System Design ข้อ 4.6

- เอกสารอธิบาย API สำหรับนักพัฒนา (API Documentation for Developer) ที่ครบถ้วน เช่น ในรูปแบบ OpenAPI หรือ Swagger

- รายการซอฟต์แวร์และไลบารี่ที่ใช้ในระบบ

- แผนการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับการทดสอบระบบ (UAT Servers) และเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริง (Production Servers)

- แผนการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)

- คู่มือการใช้งาน Automated Test Script

- เอกสารรายงาน ผลการทดสอบระบบ (End-to-end UAT)

- รายงานผลการโอนย้ายข้อมูล UAT

- ทดสอบระบบโดยผู้ใช้ในกลุ่มปิด (Closed Beta)

- รายงานผลการทดสอบความปลอดภัยของระบบ Pentest

  - งวดที่ 4 ชำระเงินร้อยละ 15 ของวงเงินในสัญญา ภายใน 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานโดยเอกสารจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

    - ดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.6 – 4.21 สำหรับส่วนระบบงานดังต่อไปนี้

- ระบบระบบสนับสนุนผู้ใช้และรับความคิดเห็น ตามภาคผนวก ก. ข้อ 5

- ระบบบริการครูผู้สอน Teacher Space ในส่วนโมดูลการจัดชุดสื่อ (Collection) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 10.2

- ระบบบริการครูผู้สอน Teacher Space ในส่วนโมดูลการจัดชุดกิจกรรมสื่อ Learning Quest) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 10.3

- ระบบบริการครูผู้สอน Teacher Space ในส่วนโมดูลกลุ่มผู้เรียน ตามภาคผนวก ก. ข้อ 10.5

- ระบบบริการผู้เรียน Leaner Space ในส่วนโมดูลการจัดชุดสื่อ (Collection) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 11.2

- ระบบบริการผู้เรียน Leaner Space ในส่วนโมดูลการจัดชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 11.3

    - เอกสารประกอบตามข้อ 7.4.1 ไปด้วย

- เอกสาร System Design ข้อ 4.6

- เอกสารอธิบาย API สำหรับนักพัฒนา (API Documentation for Developer) ที่ครบถ้วน เช่น ในรูปแบบ OpenAPI หรือ Swagger

- รายการซอฟต์แวร์และไลบารี่ที่ใช้ในระบบ

- แผนการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับการทดสอบระบบ (UAT Servers) และเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริง (Production Servers)

- แผนการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)

- คู่มือการใช้งาน Automated Test Script

- เอกสารรายงาน ผลการทดสอบระบบ (End-to-end UAT)

- รายงานผลการโอนย้ายข้อมูล UAT

- ทดสอบระบบโดยผู้ใช้ในกลุ่มปิด (Closed Beta)

- รายงานผลการทดสอบความปลอดภัยของระบบ Pentest

  - งวดที่ 5 ชำระเงินร้อยละ 15 ของวงเงินในสัญญา ภายใน 600 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานโดยเอกสารจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

    - ดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.6 – 4.21 สำหรับส่วนระบบงานดังต่อไปนี้

- ระบบพื้นที่ส่วนตัวและโปรไฟล์ผู้ใช้งาน (My Space & My Profile) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 4

- ระบบบริการครูผู้สอน Teacher Space ในส่วนโมดูลการจัดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 10.4

- ระบบบริการครูผู้สอน Teacher Space ในส่วนโมดูล Show and Share ตามภาคผนวก ก. ข้อ 10.7

- ระบบบริการผู้เรียน Leaner Space ในส่วนโมดูลการจัดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 11.4

    - เอกสารประกอบตามข้อ 7.5.1 ไปด้วย

- เอกสาร System Design ข้อ 4.6

- เอกสารอธิบาย API สำหรับนักพัฒนา (API Documentation for Developer) ที่ครบถ้วน เช่น ในรูปแบบ OpenAPI หรือ Swagger

- รายการซอฟต์แวร์และไลบารี่ที่ใช้ในระบบ

- แผนการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับการทดสอบระบบ (UAT Servers) และเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริง (Production Servers)

- แผนการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)

- คู่มือการใช้งาน Automated Test Script

- เอกสารรายงาน ผลการทดสอบระบบ (End-to-end UAT)

- รายงานผลการโอนย้ายข้อมูล UAT

- ทดสอบระบบโดยผู้ใช้ในกลุ่มปิด (Closed Beta)

- รายงานผลการทดสอบความปลอดภัยของระบบ Pentest

  - งวดที่ 6  ชำระเงินร้อยละ 30 ของวงเงินในสัญญา ภายใน 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานโดยเอกสารจัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

    - ดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 4.6 – 4.21 สำหรับส่วนระบบงานดังต่อไปนี้

- ระบบรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล (Report and Analytics) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 7

- ระบบการสงวนรักษาดิจิทัล (Digital Preservation) ตามภาคผนวก ก. ข้อ 9

    - ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลรอบสุดท้าย (Final Data Migration) ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 4.25 สำหรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไข

    - ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับ สสวท. ตามขอบเขตงาน ข้อ 4.30

    - เอกสารประกอบตามข้อ 7.6.1 – 7.6.2 ไปด้วย

- เอกสาร System Design ข้อ 4.6

- เอกสารอธิบาย API สำหรับนักพัฒนา (API Documentation for Developer) ที่ครบถ้วน เช่น ในรูปแบบ OpenAPI หรือ Swagger

- รายการซอฟต์แวร์และไลบารี่ที่ใช้ในระบบ

- แผนการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับการทดสอบระบบ (UAT Servers) และเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานจริง (Production Servers)

- แผนการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)

- คู่มือการใช้งาน Automated Test Script

- เอกสารรายงาน ผลการทดสอบระบบ (End-to-end UAT)

- รายงานผลการโอนย้ายข้อมูล UAT

- ทดสอบระบบโดยผู้ใช้ในกลุ่มปิด (Closed Beta)

- รายงานผลการทดสอบความปลอดภัยของระบบ Pentest

- รายงานผลการติดตั้งระบบบน Production

- เอกสารแผนการทดสอบประสิทธิภาพระบบ Performance Test บน Production

- แผนการโอนย้าย ข้อมูล (Migration Plan)

- รายงานสรุปเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลก่อนโอนย้ายและหลังการโอนย้ายแต่ละรอบ

- เอกสารรายงาน ผลการทดสอบระบบ (End-to-end Production)

- เอกสารการออกแบบกระบวนการสำรองข้อมูล

- รายงานผลทดสอบการสำรองและกู้คืนระบบ

- คู่มือการติดตั้ง และตั้งค่าระบบ  (Installation and Configuration Manual)

- คู่มือการใช้งาน และวีดิทัศน์ สอนการใช้งาน (User Manual) ของระบบตามกลุ่มผู้ใช้งานหรือตามฟังก์ชันการใช้งาน

- เอกสารประกอบการอบรมตามกลุ่มผู้ใช้งาน

- ลิขสิทธิ์และการรักษาความลับ

  - ลิขสิทธิ์ในงานซึ่งผู้รับจ้างได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาข้อมูล งาน ตลอดจนเอกสารที่ผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง  โดยผู้รับจ้างจะไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม และ/หรือนำข้อมูล เอกสาร และงานที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางหนึ่งทางใดในเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงจะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในภายหลังให้แก่ฝ่ายที่เสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้

  - การรักษาความลับของข้อมูลในการดำเนินงาน ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสาร หรือวัสดุใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับจาก สสวท. เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงรักษา  ไว้เป็นความลับ ผู้รับจ้างจะไม่กระทำเองหรือร่วมกับบุคคลใดในการนำข้อมูลไปใช้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สสวท. หากปรากฏว่าความลับเกี่ยวกับงานจ้างดังกล่าวล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยความบกพร่อง โดยการกระทำหรืองดเว้นการกระทำการใดๆ ของผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ สสวท. หรือผู้หนึ่งผู้ใด ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ สสวท. และผู้เสียหายอื่น และดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

  - ผู้รับจ้างต้องใช้ซอฟต์แวร์และสื่อต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในกระบวนการ ออกแบบและพัฒนา กระบวนการติดตั้ง และการให้บริการระบบ

  - ผู้รับจ้างต้องส่งมอบสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา การติดตั้ง และการเปิดใช้งานระบบให้กับ สสวท.

  - ในกรณีที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องมีสัญญาอนุญาต (Licenses) ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียม สัญญาอนุญาต (Licenses) ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานให้เพียงพอกับการทำงานของระบบ เช่น ครอบคลุมจำนวนเครื่องแม่ข่ายทั้งหมด หรือจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด เป็นต้น รวมถึงครอบคลุม ระยะเวลาการพัฒนาระบบและการรับประกันระบบ

- เงื่อนไขอื่นๆ

  - ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา โดยผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือเป็นเหตุสุดวิสัย  ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวันของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน โดยเศษของวันจะถือเป็น 1 วันเต็ม

  - ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง สสวท. ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้รับจ้างแก้ไขความบกพร่องแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังเพิกเฉยหรือไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนด สสวท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และดำเนินการเรียกค่าปรับและค่าเสียหายได้ตามสัญญา

  - ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง กรณีที่มีการยกเลิกสัญญา

    - ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น กรณีที่ สสวท. ต้องจ้างเหมางานจากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือบางส่วน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา จนกว่างานจ้างจะแล้วเสร็จ

    - ผู้รับจ้างจะต้องทำการลบข้อมูลของ สสวท. แบบไม่สามารถกู้คืนได้ (Data Sanitization)

  - หากมีเหตุชำรุดบกพร่องกับผลงานที่ส่งมอบหรือเสียหายเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก สสวท.

- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนองานจ้างครั้งนี้ สสวท. จะตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดรวมเท่ากับร้อยละ 100 ได้แก่

สัดส่วน (1) ข้อเสนอด้านราคา กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ 10

(2) ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ 90

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอด้านเทคนิค รวมทั้งไฟล์นำเสนอ (Presentation) เพื่อยื่นในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง และนำเสนอต่อ สสวท. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันยื่นข้อเสนอ โดยนำเสนอภายในเวลาไม่เกิน 45 นาที (ไม่รวมเวลาตอบข้อซักถาม) หากไม่เข้ามานำเสนอต่อ สสวท. จะไม่พิจารณาคะแนนให้ โดย สสวท. จะแจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่นำเสนองาน หลังจากวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

  - ข้อเสนอด้านราคา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 10

  - ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 90 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

| ข้อที่ | เกณฑ์การประเมิน | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 จำนวนผลงาน ตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อ 3.13 คิดเป็นร้อยละ 10 (จำนวนผลงานพิจารณาจาก เอกสารหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้างเป็นผลงานเดียวกัน และเป็นประเภทเดียวกับงานที่จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาทต่อสัญญาฉบับเดียว ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่สิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอแล้ว) เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ผลงาน 3 งานขึ้นไป = 100 คะแนน - ผลงาน 2 งาน = 90 คะแนน - ผลงาน 1 งาน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นผลงาน = 0 คะแนน 1.2 มูลค่าของผลงาน ตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อ 3.13 คิดเป็นร้อยละ 10 (มูลค่าของผลงาน พิจารณาจาก มูลค่ารวมของผลงานทุกสัญญา ซึ่งเอกสารหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้างเป็นผลงานเดียวกัน และเป็นประเภทเดียวกับงานที่จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาทต่อสัญญาฉบับเดียว ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่สิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอแล้ว) เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ผลงานมูลค่ารวมมากกว่า 15 ล้านบาทขึ้นไป = 100 คะแนน - ผลงานมูลค่ารวมมากกว่า 10 ล้านบาท ถึง 15 ล้านบาท = 90 คะแนน - ผลงานมูลค่ารวมตั้งแต่ 5 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท = 80 คะแนน - ผลงานมูลค่ารวมต่ำกว่า 5 ล้านบาท หรือไม่ยื่นผลงาน = 0 คะแนน | 20 |
| 2 | 2.1 บุคลากรในตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข จำนวน 1 คน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 3 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์บริหารโครงการมากกว่า 20 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์บริหารโครงการมากกว่า 15 ถึง 20 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์บริหารโครงการตั้งแต่ 10 ถึง 15 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน 2.2 บุคลากรในตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข จำนวน 1 คน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 3 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์ประสานโครงการมากกว่า 7 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์ประสานโครงการมากกว่า 5 ถึง 7 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์ประสานโครงการตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน 2.3 บุคลากรในตำแหน่ง นักวิเคราะห์และออกแบบระบบอาวุโส (Senior System Analysis and System Design) คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข คิดเป็นร้อยละ 3 - พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานนักวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์วิเคราะห์และออกแบบระบบมากกว่า 20 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์วิเคราะห์และออกแบบมากกว่า 15 ถึง 20 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์วิเคราะห์และออกแบบตั้งแต่ 10 ถึง 15 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน - พิจารณาตามจำนวนบุคลากรในตำแหน่ง นักวิเคราะห์และออกแบบระบบอาวุโส คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - จำนวนบุคลากร 2 คนขึ้นไป = 100 คะแนน - จำนวนบุคลากร 1 คน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน 2.4 บุคคลากรในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบอาวุโส (Senior Programmer) คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข คิดเป็นร้อยละ 3 - พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานพัฒนาระบบงาน คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์พัฒนาระบบงาน มากกว่า 20 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์พัฒนาระบบงาน มากกว่า 15 ถึง 20 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์พัฒนาระบบงาน ตั้งแต่ 10 ถึง 15 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน - พิจารณาตามจำนวนบุคลากรในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบอาวุโส คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - จำนวนบุคลากร 2 คนขึ้นไป = 100 คะแนน - จำนวนบุคลากร 1 คน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน 2.5 บุคลากรในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ (Programmer) คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข คิดเป็นร้อยละ 3 - พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานพัฒนาระบบงาน คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์พัฒนาระบบงาน มากกว่า 10 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์พัฒนาระบบงาน มากกว่า 7 ถึง 10 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์พัฒนาระบบงาน ตั้งแต่ 5 ถึง 7 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน - พิจารณาตามจำนวนบุคลากรในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - จำนวนบุคลากร 3 คนขึ้นไป = 100 คะแนน - จำนวนบุคลากร 2 คน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน 2.6 บุคคลากรในตำแหน่ง นักออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI Designer) คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข คิดเป็นร้อยละ 3 - พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน มากกว่า 10 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน มากกว่า 7 ถึง 10 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ตั้งแต่ 5 ถึง 7 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน - พิจารณาตามจำนวนบุคลากรในตำแหน่ง นักออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - จำนวนบุคลากร 2 คนขึ้นไป = 100 คะแนน - จำนวนบุคลากร 1 คน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน 2.7 บุคลากรในตำแหน่ง นักจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข คิดเป็นร้อยละ 3 - พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานจัดการฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์ประสานโครงการมากกว่า 10 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์ประสานโครงการมากกว่า 7 ถึง 10 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์ประสานโครงการตั้งแต่ 5 ถึง 7 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน - พิจารณาตามจำนวนบุคลากรในตำแหน่ง นักจัดการฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - จำนวนบุคลากร 2 คนขึ้นไป = 100 คะแนน - จำนวนบุคลากร 1 คน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน 2.8 บุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบและควบคุม คุณภาพ (Software Tester/QA) คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข คิดเป็นร้อยละ 3 - พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบ คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบ มากกว่า 7 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบ มากกว่า 5 ถึง 7 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบ ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน - พิจารณาตามจำนวนบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบและควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - จำนวนบุคลากร 2 คนขึ้นไป = 100 คะแนน - จำนวนบุคลากร 1 คน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน 2.9 บุคคลากรในตำแหน่ง วิศวกรระบบ (System Engineer) คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข คิดเป็นร้อยละ 3 - พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานวิศวกรระบบ คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์วิศวกรระบบ มากกว่า 10 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์วิศวกรระบบ มากกว่า 7 ถึง 10 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์วิศวกรระบบ ตั้งแต่ 5 ถึง 7 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน - พิจารณาตามจำนวนบุคลากรในตำแหน่ง วิศวกรระบบ คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - จำนวนบุคลากร 2 คนขึ้นไป = 100 คะแนน - จำนวนบุคลากร 1 คน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน 2.10 บุคลากรในตำแหน่ง ผู้จัดทำเอกสาร คุณสมบัติตาม ภาคผนวก ข คิดเป็นร้อยละ 3 - พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาระบบ คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ประสบการณ์จัดทำเอกสาร มากกว่า 6 ปี = 100 คะแนน - ประสบการณ์จัดทำเอกสาร มากกว่า 4 ถึง 6 ปี = 90 คะแนน - ประสบการณ์จัดทำเอกสาร ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี = 80 คะแนน - ประสบการณ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน - พิจารณาตามจำนวนบุคลากรในตำแหน่ง ผู้จัดทำเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 1.5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - จำนวนบุคลากร 2 คนขึ้นไป = 100 คะแนน - จำนวนบุคลากร 1 คน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นข้อเสนอ = 0 คะแนน | 30 |
| 3 | นำเสนอแผนการดำเนินงานเบื้องต้น ประกอบด้วยกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบที่สอดคล้องกับบุคลากรที่นำเสนอ คิดเป็นร้อยละ 10 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และนำเสนอแผนการดำเนินงาน = 100 คะแนน - ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่นำเสนอแผนการดำเนินงาน = 80 คะแนน - ไม่ยื่นเอกสาร และไม่นำเสนอแผนการดำเนินงาน = 0 คะแนน | 10 |
| 4 | นำเสนอความรู้ความเข้าใจในขอบเขตงาน กระบวนการทำงานโครงการ หรือรูปแบบการทำงานร่วมกับทาง สสวท. สถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาระบบ รวมทั้งการควบคุม ดูแลรักษาความปลอดภัย และเครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย - สรุปความต้องการของระบบงานตามขอบเขตงานเบื้องต้น* - กระบวนการทำงานโครงการ หรือรูปแบบการทำงาน ร่วมกับทาง สสวท.* - สถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาระบบ* - การควบคุม ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลในระบบ - เทคโนโลยีและเครื่องมือรวมทั้งภาษา ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ สอดคล้องกับ ขั้นตอนการดำเนินงาน มีความทันสมัย เป็นมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 40 (โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอและยื่นเอกสาร ข้อ 4.1-4.3 เป็นหลัก) เกณฑ์การพิจารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - ยื่นเอกสาร และนำเสนอครบทั้ง 5 หัวข้อ = 100 คะแนน - ยื่นเอกสาร และนำเสนอไม่น้อยกว่า 4 หัวข้อ = 90 คะแนน - ยื่นเอกสาร และนำเสนอไม่น้อยกว่า 3 หัวข้อ = 80 คะแนน - ยื่นเอกสาร และนำเสนอน้อยกว่า 3 หัวข้อหรือไม่มีเอกสารนำเสนอ = 0 คะแนน | 40 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 100 |

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนนในข้อ 1-4 พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมาในระบบ e-GP หากไม่ยื่นเอกสารในข้อใด จะไม่ได้รับคะแนนในข้อนั้น

ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในข้อ 3

(2) ได้คะแนนจากข้อเสนอด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

(3) ได้คะแนนจากราคาที่ยื่นข้อเสนอและข้อเสนอโครงการรวมกันสูงที่สุด

หากพบเห็นการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โปรดแจ้ง !!!

***ข้อมูลของท่านจะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสตามหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้ร้องหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยเคร่งครัด

ภาคผนวก ก

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะของระบบ

- ภาพรวมและกรอบแนวคิด

ภาพรวมและกรอบแนวคิดของระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท. (แพลตฟอร์มฯ) แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพรวมแนวคิดของระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลฯ

  - แพลตฟอร์มฯ แบ่งเป็นระบบงานหลักสำหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

    - ระบบบริการครูผู้สอน Teacher Space สำหรับให้บริการครู และบุคลากรทางการศึกษา

    - ระบบบริการผู้เรียน Learner Space สำหรับให้บริการนักเรียน และผู้เรียนทั่วไป

    - ระบบบริหารจัดการ Management Space สำหรับเจ้าหน้าที่ สสวท. ทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสื่อ (Creator Space) และในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเผยแพร่สื่อและกระบวนการอื่น ๆ (Manager Space)

  - ข้อมูลหลักในแพลตฟอร์มฯ มีดังต่อไปนี้

    - สื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน (Educational Resources) โดยรองรับสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

      - เอกสาร ในรูปแบบ PDF, Microsoft Office  (DOCX, PPTX, XLSX), Open Document Format (ODT, ODP, ODS) และ Microsoft Office Legacy (DOC, PPT, XLS) เป็นอย่างน้อย

      - เอกสารบทความ ในรูปแบบ HTML พร้อมสื่อประกอบเป็นอย่างน้อย

      - แฟ้มภาพ ในรูปแบบ SVG, JPG และ PNG เป็นอย่างน้อย

      - แฟ้มเสียง ในรูปแบบ MP3 และ WAV เป็นอย่างน้อย

      - แฟ้มวีดิทัศน์ ในรูปแบบ MP4 (H264) และ AV1 เป็นอย่างน้อย

      - สื่อ Multimedia หรือ Interactive ในรูปแบบ HTML5 พร้อมสื่อประกอบ

      - วีดิทัศน์ภายนอก ที่เชื่อมโยงผ่าน URL โดยรองรับ YouTube URL เป็นอย่างน้อย

      - สื่อดิจิทัลภายนอก ที่เชื่อมโยงผ่าน URL

      - แอปพลิเคชันภายนอก ที่เชื่อมโยงผ่าน URL

      - แบบฝึกหัดและชุดข้อสอบ ที่เชื่อมโยงจากระบบการสอบออนไลน์ (OTIMS)

      - แบบฝึกหัดและชุดข้อสอบ ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์ม

      - ไฟล์ดาวน์โหลด ในรูปแบบ ZIP, WinRAR เป็นต้น

    - การจัดชุดสื่อ (Collection) เป็นชุดของสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน โดยเป็นเครื่องมือในการจัดชุดสื่อฯ ให้สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น Collection สามารถสร้างขึ้นได้ทั้งโดย สสวท. (IPST Collection) และโดยผู้ใช้ (Personal Collection)

    - การจัดชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest) เป็นชุดของสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนซึ่งรวมถึงแบบฝึกหัดและชุดข้อสอบที่สามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนที่เข้าร่วมได้และสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย ผู้สร้างหรือเจ้าของ Learning Quest สามารถสร้างคำเชิญเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมใน Learning Quest ได้ เช่น ในรูปแบบ QR Code เป็นต้น เจ้าของ Learning Quest สามารถติดตามผลการใช้งานสื่อดิจิทัลของผู้เรียนที่เข้าร่วม Learning Quest ได้ เช่น มีการเข้าดูสื่อแล้วหรือไม่ และมีการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบผ่านแล้วหรือไม่ เป็นต้น

    - การจัดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path) เป็นอนุกรมของ Learning Quest ใช้สำหรับการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่มีระยะเวลาการเรียนที่มากขึ้น โดยมีแนวคิดเช่นเดียวกับ Learning Quest

    - ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งาน โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

      - ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ประเภทผู้ใช้งาน เป็นต้น

      - ข้อมูลสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ

      - ข้อมูลประวัติการใช้งาน สำหรับการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการที่เคยใช้งานอย่างรวดเร็ว (Recently Used, Frequently Used) และการแนะนำสื่อ (Recommendation)

      - ข้อมูลผลการเรียนรู้หรือความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เช่น Learning Quest และ Learning Path ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมและความก้าวหน้าในแต่ละ Learning Quest และ Learning Path เป็นต้น

    - ข้อมูลเหรียญตราดิจิทัล

    - ข้อมูลประวัติการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ สสวท.

    - ข้อมูลสถิติการใช้งานสื่อ หน้าจอและฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ (Analytics Data)

    - ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - กลุ่มผู้ใช้งานหลักในแพลตฟอร์มฯ มีดังต่อไปนี้

    - กลุ่มผู้ใช้งานปลายทาง ได้แก่

      - ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการด้านการสอน

      - ผู้เรียน นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการด้านการเรียน

    - กลุ่มผู้ใช้งานภายใน สสวท. ได้แก่

      - กลุ่มผู้ผลิตสื่อฯ และเจ้าของสื่อฯ (สาขาวิชา)

      - กลุ่มผู้บริหารจัดการสื่อฯ

      - กลุ่มผู้บริหารจัดการแพลตฟอร์มฯ

      - กลุ่มผู้บริหาร สสวท.

      - กลุ่มผู้ดูแลผู้ใช้งาน (User Support)

  - กระบวนการดำเนินการหลักในแพลตฟอร์มฯ มีดังต่อไปนี้

    - กระบวนการเผยแพร่สื่อฯ ซึ่งเริ่มจากผู้ผลิตสื่อขอเผยแพร่สื่อที่ผลิตเสร็จแล้วบนแพลตฟอร์ม ผ่านกระบวนการอนุมัติและการดำเนินการต่าง ๆ จนกระทั่งสื่อได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มและเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ปลายทาง

    - กระบวนการบริหารจัดการสื่อฯ สำหรับบริหารจัดการสื่อฯ ที่เผยแพร่แล้ว เช่น การแก้ไข การยกเลิกการเผยแพร่ และการบริหารจัดการอื่น ๆ

    - กระบวนการสงวนรักษาดิจิทัล สำหรับการจัดเก็บสื่อฯ ไม่ให้สูญหายและให้สามารถนำมาใช้งานได้ในระยะยาว

    - กระบวนการบริหารจัดการบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มฯ โดยผู้ดูแลระบบ

    - กระบวนการใช้งานสื่อและบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มโดยผู้ใช้บริการปลายทาง

    - กระบวนการติดตามสถิติการใช้งานต่าง ๆ

- คุณสมบัติโดยรวมของระบบ

  - เป็นเว็บแอปพลิเคชัน สามารถทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม โดยสามารถใช้งานกับเว็บเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย ทั้งรุ่น Desktop และรุ่น Mobile

    - Google Chrome รุ่น 142 หรือใหม่กว่า

    - Mozilla Firefox รุ่น 145 หรือใหม่กว่า

    - Apple Safari รุ่น 26 หรือใหม่กว่า

    - Microsoft Edge รุ่น 143 หรือใหม่กว่า

  - มีการออกแบบและพัฒนาแบบ Responsive Design สามารถทำงานได้ทั้งบนหน้าจอขนาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) และหน้าจอขนาดอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) ด้วยการปรับการแสดงผลให้เหมาะสมตามขนาดหน้าจอ ดังนี้

    - ระบบ Teacher Space และ Learner Space สามารถทำงานได้สมบูรณ์ทั้งบนหน้าจอขนาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) และหน้าจอขนาดอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile)

    - ระบบ Management Space สามารถทำงานได้สมบูรณ์ทั้งบนหน้าจอขนาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) และสามารถทำงานได้บางส่วนบนหน้าจอขนาดอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) เป็นอย่างน้อย

  - มีการออกแบบที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และสอดคล้องกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้

    - ข้อกำหนดมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชันล่าสุด

    - ข้อกำหนดมาตรฐาน W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) รุ่น 2.2 หรือใหม่กว่า ในระดับ AA หรือดีกว่า

    - ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เช่น การขอความยินยอมต่าง ๆ จากผู้ใช้

    - ข้อกำหนดด้านอัตลักษณ์ของ สสวท.

  - รองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย

  - รองรับการแสดงผลสัญลักษณ์พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  - รองรับการแสดงข้อความข่าวสารสำคัญ ในรูปแบบ Banner,  Popup และ Notification bar ที่ สสวท. สามารถกำหนดรูป  ข้อความ้ และเพิ่มลิงก์ url เพื่อคลิกได้ โดยสามารถเปิดปิดการใช้งาน้ ตั้งวันที่ในการเปิดปิดการใช้งาน และกำหนดช่วงเวลาในการแสดงผลได้ ทั้งนี้การแสดงผลต้องไม่รบกวนการใช้งานของผู้ใช้งานเกินความจำเป็น

- คุณสมบัติของระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Management System)

  - รองรับการจัดการบัญชีผู้ใช้งานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

    - ผู้ใช้งานภายใน สสวท.

    - ผู้ใช้งานปลายทาง ได้แก่ ครูผู้สอน ผู้เรียน และ/หรือ กลุ่มอื่น ๆ ตามที่ สสวท. กำหนด

  - รองรับการทำงานแบบ Single Sign-On สำหรับการเชื่อมโยงกับระบบงานต่าง ๆ ผ่านโปรโตคอลที่ได้มาตรฐาน เช่น OAuth, OpenID Connect หรือ SAML เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บัญชีเดียวในการเข้าสู่ทุกระบบงานได้

  - สำหรับผู้ใช้งานภายใน สสวท.

    - สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Login ภายในของ สสวท. เช่น ระบบ Active Directory เพื่อให้ผู้ใช้งานภายใน สสวท. สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยบัญชี สสวท. หรือรหัสผ่านที่มีอยู่

  - สำหรับผู้ใช้งานปลายทาง

    - รองรับกลุ่มผู้ใช้งานปลายทาง ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

      - ครู ผู้สอน และบุคลากรทางด้านการศึกษา

      - นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 13 ปี

      - นักเรียนที่อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

      - ผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไป

    - มีระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Registration) โดยผู้ใช้ต้องบันทึกข้อมูล ยืนยันข้อมูล พิสูจน์ตัวตน (ถ้ามี) และให้ความยินยอมต่าง ๆ ตามขั้นตอนและข้อกำหนดที่หารือร่วมกับ สสวท. โดยผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มมีขั้นตอน และข้อมูลที่บันทึกแตกต่างกันไป

    - ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน เป็นอย่างน้อย

    - สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Third Party Login และ/หรือ Social Login เช่น Google Login, Microsoft Login, LINE, Facebook/Instagram และ ThaiD เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานปลายทางสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยง่าย โดยผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) ได้ด้วย Third Party และ/หรือ Social Login ที่ได้เชื่อมโยงไว้

    - สามารถทำงานร่วมกับหรือทำงานทดแทน ระบบ Login TPDCAS ที่ใช้งานกับระบบอบรมครูและระบบ ENDB ได้

    - รองรับการใช้งาน Multi-factor Authentication (MFA) เช่น การใช้ OTP เป็นต้น  โดยผู้ใช้สามารถเลือกเปิดปิดการใช้งาน MFA ได้

    - ผู้ใช้สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Password Reset) ได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน โดยกระบวนการยืนยันตัวตน เช่น การส่งอีเมล

    - ผู้ใช้สามารถขอยกเลิกบัญชีการใช้งานได้ (Account Deletion) โดยระบบจะปรับสถานะผู้ใช้เป็นบัญชีที่ยกเลิก และจะลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบหลังจากนั้น 30 วัน โดยผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกคำขอยกเลิกบัญชีการใช้งานและคืนค่าบัญชีกลับมาเป็นปกติได้หากบัญชีผู้ใช้ยังไม่ถูกลบออกจากระบบ

  - ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ตามข้อกำหนดของ สสวท.  ยกเว้นข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอาจไม่สามารถแก้ไขได้

  - มีระบบขอความยินยอมจากผู้ใช้งาน (Consent Form) โดยสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ต้องพิจารณาข้อความข้อกำหนดในการใช้งานระบบหรือข้อความยินยอมอื่น ๆ เพื่อให้ความยินยอมใหม่ได้ในกรณีที่ข้อความมีการเปลี่ยนแปลง

  - ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ เช่น ผู้ใช้ปลายทาง ไม่สามารถเข้าระบบ Management Space ได้ เป็นต้น

  - ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานในระบบได้ รวมถึงการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ การยกเลิก MFA และการยกเลิกการเชื่อมโยง Third Party Login ของผู้ใช้

  - ผู้ดูแลระบบสามารถจำลองการเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ทั่วไปได้ (Impersonate) เพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบในมุมมองของผู้ใช้

  - สามารถบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีผู้ใช้ได้ เช่น การเข้าสู่ระบบ การสมัครสมาชิก โดยรองรับทั้งกรณีที่ผู้ใช้ดำเนินการเอง และผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

- คุณสมบัติระบบพื้นที่ส่วนตัวและโปรไฟล์ผู้ใช้งาน (My Space & My Profile)

  - สามารถแสดงผลด้วยรูปแบบและข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน รวมถึงแสดงกลุ่มผู้ใช้งานของผู้ใช้ปัจจุบันอย่างชัดเจน

  - สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ที่ผู้ใช้บันทึกเข้าสู่ระบบได้ ตามข้อกำหนดของ สสวท. ตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่สังกัด ชั้นเรียน วิชาที่สนใจ ภาพโปรไฟล์ เป็นต้น (User Profile)

  - ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ตามข้อกำหนดของ สสวท.  ยกเว้นข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอาจไม่สามารถแก้ไขได้

  - สามารถเก็บประวัติการใช้งานสื่อฯ และฟังก์ชันต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มฯ ของผู้ใช้ได้ (Usage History) โดยจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยผู้ใช้สามารถย้อนดูสื่อฯ หรือฟังก์ชันที่เคยใช้งานได้

  - สามารถแสดงสื่อฯ ที่มีการใช้งานล่าสุด และสื่อฯ ที่ใช้งานบ่อยได้ (Recently Used, Frequently Used)

  - สามารถแสดง Collection, Learning Quest และ Learning Path ที่มีการใช้งานล่าสุด และที่ใช้งานบ่อยได้

  - สามารถแสดงประวัติการเรียนของผู้ใช้ได้ (User Activity) อย่างน้อยดังนี้

    - Learning Quest ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ เข้าร่วม และสำเร็จ รวมถึงความก้าวหน้าในการทำเควส

    - Learning Path ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ เข้าร่วม และสำเร็จ รวมถึงความก้าวหน้าในการเรียนตามพาธ

  - สามารถเก็บผลการเรียนและ/หรือผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ได้ (Achievements) ดังนี้

    - ผลการเรียนและความก้าวหน้าจาก Learning Quest

    - ผลการเรียนและความก้าวหน้าจาก Learning Path

    - ผลจากกิจกรรมอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มฯ (ถ้ามี)

    - เหรียญตราดิจิทัลที่ผู้ใช้ได้รับจากการเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ

  - สามารถแสดงประวัติการค้นหาของผู้ใช้ได้

  - สามารถแนะนำสื่อฯ, Learning Quest, Learning Path หรือบริการอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้รายบุคคล (personalized recommendation)  โดยใช้ข้อมูลโปรไฟล์และประวัติการใช้งานของผู้ใช้

  - สามารถแสดงสรุปสถิติที่น่าสนใจของผู้ใช้ได้ เช่น ผลการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนดโดย สสวท. (Dashboard)

  - สามารถแสดงเมนูไปยังบริการต่าง ๆ ตามที่ สสวท. กำหนดได้ (Quick Menu)

  - สามารถสร้างหน้าโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้ (User Public Profile) ได้ โดยแสดงข้อมูลตามรายการที่ สสวท. กำหนด และผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหรือปิดหน้าโปรไฟล์สาธารณะได้ด้วยตนเอง

- คุณสมบัติระบบสนับสนุนผู้ใช้และรับความคิดเห็น

  - ผู้ใช้สามารถค้นหา เรียกดู และแสดงข้อมูลวิธี และคำแนะนำในการใช้งาน (Help) รวมถึงคู่มือต่าง ๆ (Manual) ของแพลตฟอร์มฯ ได้

  - ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานสื่อฯ หรือระบบงานต่าง ๆ ไปยังฝ่ายสนับสนุนผู้ใช้ของแพลตฟอร์มฯ ได้ (Support)

  - ผู้ใช้สามารถส่งความคิดเห็น (Feedback) เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลหรือเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ไปยัง สสวท. เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้

  - ผู้ใช้สามารถสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบรวมถึงตอบปัญหาการใช้งาน โดยระบบสามารถตอบกลับได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบ AI (AI Support Agent) ดังต่อไปนี้

    - สามารถเข้าใจคำถามของผู้ใช้งานได้และสามารถสร้างคำตอบที่เหมาะสมได้ ด้วยเทคโนโลยี Generative AI หรือ LLM โดย AI Model ที่ใช้งานต้องได้รับการเห็นชอบจาก สสวท.

    - สามารถตอบคำถามได้โดยอ้างอิงจากข้อมูลต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มฯ เช่น คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย และคลังข้อมูลวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น โดย สสวท. สามารถปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงได้

    - สามารถจำกัดขอบเขตการตอบคำถามได้ โดยไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ

    - สามารถจำกัดจำนวนการใช้งานของผู้ใช้แต่ละรายได้ เช่น จำนวนคำถามที่ถามได้ต่อวัน เพื่อป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์

    - สามารถจำกัดจำนวนการใช้งานทั้งหมดได้ เช่น จำกัดจำนวน Token ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ต่อเดือน เพื่อเป็นการควบคุมงบประมาณ โดยระบบต้องซ่อนฟังก์ชันการสอบถามโดยอัตโนมัติเมื่อครบจำนวนการใช้งานที่กำหนด

- คุณสมบัติระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติ (Telemetry System)

  - สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานสื่อฯ ได้ ทั้งการเข้าชมและการดาวน์โหลด ตามรายละเอียดที่กำหนดร่วมกับ สสวท.

  - สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มฯ ได้ตามรายละเอียดที่กำหนดร่วมกับ สสวท.

  - สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งกรณีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ และผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ (Guest)

  - ข้อมูลที่จัดเก็บ ต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานได้

  - สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบละเอียด (Detailed Statistics) ได้ย้อนหลังอย่างน้อย 24 เดือน โดยสามารถกำหนดจำนวนวันย้อนหลังที่ต้องการให้เก็บข้อมูลได้ และสามารถลบข้อมูลเก่าที่อยู่นอกช่วงเวลาที่ต้องการจัดเก็บออกได้โดยอัตโนมัติ

  - สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบสรุป (Summary Statistics) ได้ โดยสรุปเป็นรายเดือนได้เป็นอย่างน้อย และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี

  - สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เพื่อนำไปใช้งานภายนอกระบบได้ ทั้งข้อมูลแบบละเอียดและข้อมูลแบบสรุป โดยข้อมูลที่ส่งออกต้องอยู่รูปแบบที่นำไปประมวลผลได้ (Machine Readable)

  - การจัดเก็บข้อมูล เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานที่แจ้งกับผู้ใช้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

- คุณสมบัติระบบรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล (Report and Analytics)

  - สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้หลายแหล่ง โดยสนับสนุนระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานในแพลตฟอร์มฯ ที่พัฒนาขึ้น ทั้งในส่วนของข้อมูลที่ให้บริการและข้อมูลทางสถิติ รวมถึงรองรับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - PostgreSQL

    - MySQL

    - MariaDB

    - ข้อมูลจากไฟล์ CSV

    - ระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ สสวท. กำหนด

  - สามารถสร้างรายงานด้วยการประมวลผลคำสั่ง SQL จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดยรองรับการประมวลผลจากหลายแหล่งข้อมูลพร้อมกัน

  - สามารถสำเนาข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูลต้นทางมาจัดเก็บไว้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการประมวลผลรายงานได้ (Data Pool) โดยสามารถตั้งเวลาในการสำเนาข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ เพื่อให้การประมวลผลรายงานไม่ส่งผลต่อการให้บริการของระบบงาน

  - สามารถแสดงผลรายงานด้วยรูปแบบอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - รูปแบบตาราง

    - รูปแบบแผนภูมิแท่ง (Bar chart)

    - รูปแบบแผนภูมิวงกลม (Pie chart)

    - รูปแบบแผนภูมิเส้น (Line chart)

  - สามารถแสดงรายงานสถิติข้อมูลในแพลตฟอร์มได้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - สถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน เช่น จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด จำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นรายเดือน จำนวนผู้เข้าใช้งานเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น

    - สถิติเกี่ยวกับสื่อฯ ข้อสอบ และแบบทดสอบในแพลตฟอร์ม เช่น จำนวนทั้งหมด จำนวนแยกตามสาขาวิชา จำนวนแยกตามหมวดหมู่หรือประเภท จำนวนที่เพิ่มขึ้นรายไตรมาส เป็นต้น

    - สถิติอื่น ๆ ตามที่ สสวท. กำหนด

  - สามารถแสดงรายงานสถิติการใช้งานได้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - สถิติการใช้งานสื่อฯ เช่น จำนวนการเข้าใช้งาน จำนวนการดาวน์โหลด เป็นต้น

    - สถิติการใช้งานข้อสอบและแบบทดสอบ เช่น จำนวนครั้งที่ทำแบบทดสอบ คะแนนเฉลี่ย จำนวนผู้ที่เข้ามาทำแบบทดสอบ เป็นต้น

    - สถิติการใช้งานบริการต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น จำนวนการเข้าใช้งานแต่ละฟังก์ชัน จำนวนผู้ใช้งานแต่ละฟังก์ชัน เป็นต้น

    - สถิติอื่น ๆ ตามที่ สสวท. กำหนด

  - สามารถส่งออกรายงานเป็นแฟ้มข้อมูลรูปแบบ CSV และ XLSX หรือ ODS ได้

  - สามารถสร้างหน้าสรุปข้อมูล (Dashboard) เพื่อแสดงข้อมูลสรุปจากหลายรายงานในหน้าจอเดียวได้ โดยรองรับการสร้างหน้าสรุปข้อมูลได้อย่างน้อย 10 รูปแบบ

  - สามารถแสดงหน้าสรุปข้อมูลได้ โดยไม่ต้องประมวลผลรายงานใหม่ทุกครั้งที่แสดงผล

  - สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลรายงานและหน้าสรุปข้อมูลให้กับผู้ใช้งานได้รายคนและรายกลุ่ม

- คุณสมบัติระบบบริหารจัดการ (Management Space)

  - การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลของ สสวท. (Resource Management)

    - สามารถบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน (Educational Resources) ของ สสวท. ในรูปแบบต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย

      - เอกสาร ในรูปแบบ PDF, Microsoft Office OOXML (DOCX, PPTX, XLSX), Open Document Format (ODT, ODP, ODS) และ Microsoft Office Legacy (DOC, PPT, XLS) เป็นอย่างน้อย

      - เอกสารบทความ ในรูปแบบ HTML พร้อมสื่อประกอบเป็นอย่างน้อย

      - แฟ้มภาพ ในรูปแบบ AVIF, JPG และ PNG เป็นอย่างน้อย

      - แฟ้มเสียง ในรูปแบบ Opus, MP3 และ WAV เป็นอย่างน้อย

      - แฟ้มวีดิทัศน์ ในรูปแบบ MP4 (H264) และ AV1 เป็นอย่างน้อย

      - สื่อ Multimedia หรือ Interactive ในรูปแบบ HTML5 พร้อมสื่อประกอบ

      - วีดิทัศน์ภายนอก ที่เชื่อมโยงผ่าน URL โดยรองรับ YouTube URL เป็นอย่างน้อย

      - สื่อดิจิทัลภายนอก ที่เชื่อมโยงผ่าน URL

      - แอปพลิเคชันภายนอก ที่เชื่อมโยงผ่าน URL

      - แบบฝึกหัดและชุดข้อสอบ ที่เชื่อมโยงจากระบบการสอบออนไลน์ (OTIMS)

      - แบบฝึกหัดและชุดข้อสอบ ที่สร้างขึ้นภายในแพลตฟอร์ม เช่น ข้อสอบเลือกตอบ ข้อสอบจับคู่ ข้อสอบปลายเปิด ส่งงานแบบแนบไฟล์ ที่สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินได้

    - สามารถกำหนดเมทาดาทา (Metadata) ที่ใช้สำหรับการกำหนดการใช้งานสำหรับสื่อฯ แต่ละประเภทได้

    - สามารถกำหนดหมวดหมู่หรือประเภทของสื่อฯ ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้

      - สื่อประกอบหนังสือเรียนของ สสวท.

      - สื่อเสริมที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน

      - สื่อเสริมอื่น ๆ

    - สามารถกำหนดแบบบันทึกข้อมูล (Submission Form) สำหรับการนำเข้าหรือแก้ไขสื่อฯ แต่ละประเภทได้ โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขข้อมูลที่ต้องบันทึกสำหรับสื่อฯ แต่ละประเภท

    - สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าดำเนินงานสำหรับผู้ใช้ภายใน สสวท. ได้ โดยรองรับกลุ่มผู้ใช้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

      - ผู้ผลิตสื่อ / สาขาวิชา

      - ผู้บริหารจัดการสื่อฯ / ผู้บริหารจัดการแพลตฟอร์มฯ

    - สามารถนำเข้าสื่อฯ ผ่านแบบบันทึกข้อมูลและการอัปโหลดข้อมูล ตามกระบวนการที่ สสวท. กำหนดได้

    - สามารถเตรียมข้อมูลเมทาดาทาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้ได้ในขั้นตอนการนำเข้าสื่อฯ เพื่อลดจำนวนข้อมูลที่ต้องบันทึก โดยสามารถใช้ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

      - ข้อมูลจากระบบและบัญชีผู้ใช้ เช่น สาขาวิชา วันที่ปัจจุบัน เป็นต้น

      - ข้อมูลจากเมทาดาทาในแฟ้มข้อมูลสื่อฯ เช่น ชื่อไฟล์ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ความยาว เป็นต้น ในกรณีที่สื่อฯ มีการระบุเมทาดาทาในแฟ้มข้อมูล

      - ข้อมูลจากการวิเคราะห์สื่อฯ โดย AI Model ตามที่ สสวท. กำหนด เช่น คำสำคัญ คำอธิบายโดยย่อ เป็นต้น โดยระบบจะส่งข้อมูลไปวิเคราะห์เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้เลือกให้ดำเนินการเท่านั้น

      - ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ ไม่ใช้ หรือแก้ไข ข้อมูลที่ AI สร้างให้ได้

    - สามารถสำเนาข้อมูลรายการสื่อ (Duplicate) เป็นรายการใหม่ เพื่อลดการพิมพ์ข้อมูลในกรณีที่สื่อฯ มีลักษณะคล้ายกัน

    - สามารถสร้างและแก้ไขสื่อฯ ในรูปแบบ HTML พร้อมสื่อประกอบได้ ด้วยระบบ Web Editor ที่มีการทำงานแบบ WYSIWYG คล้ายกับโปรแกรม Word Processor เช่น Microsoft Word หรือ Google Docs และต้องรองรับการใช้งานสัญลักษณ์พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

    - สามารถสร้างและแก้ไขสื่อฯ ในรูปแบบ YouTube URL โดยเพิ่มแบบฝึกหัดระหว่าง VDO และ แบบฝึกหัดท้าย VDO ที่สามารถดูรายงานการทำแบบฝึกหัดได้

    - สามารถบริหารจัดการกระบวนการเผยแพร่สื่อได้ ตามขั้นตอนที่ สสวท. กำหนด โดยมีขั้นตอนเบื้องต้นดังต่อไปนี้

      - การขอนำสื่อฯ ขึ้นเผยแพร่

      - การพรีวิวการแสดงผลสื่อฯ (Preview)

      - การปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเมทาดาทาก่อนการเผยแพร่

      - การกำหนด URL และ Short URL สำหรับการเผยแพร่

      - การอนุมัติการเผยแพร่

      - การเผยแพร่สื่อฯ

      - กระบวนการหรือขั้นตอนอื่น ๆ ตามที่ สสวท. กำหนด

    - มีหน้าจอสรุปงานที่ต้องดำเนินงานของผู้ใช้ ตามกระบวนการได้ เช่น สื่อฯ ที่รออนุมัติ หรือสื่อฯ ที่รอแก้ไข เป็นต้น พร้อมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีงานที่ต้องดำเนินการ

    - สามารถบริหารจัดการสื่อฯ หลังการเผยแพร่ได้ ตามขั้นตอนที่ สสวท. กำหนด และตามสิทธิ์ที่ได้รับ โดยรองรับการดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

      - การขอแก้ไขข้อมูลสื่อฯ

      - การขออัปเดทสื่อฯ

      - การขอยกเลิกการเผยแพร่สื่อฯ

    - สามารถค้นหาและเรียกดูสื่อฯ ในแพลตฟอร์มได้ ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

      - สามารถค้นหาสื่อได้ตามเมทาดาทาทั้งหมด รวมถึงชื่อแฟ้มข้อมูล URL และผู้นำเข้า

      - สามารถเรียกดูข้อมูลสื่อฯ ได้ทั้งในรูปแบบพรีวิว (Preview) ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่ผู้ใช้ปลายทางจะมองเห็น และในรูปแบบข้อมูลทั้งหมด (Full Record View) ซึ่งแสดงข้อมูลทั้งหมด

    - สามารถจัดการสถานะสื่อฯ (Status) ได้ โดยมีสถานะตามที่ สสวท. กำหนด เช่น สื่ออยู่ระหว่างดำเนินการ สื่อเผยแพร่แล้ว สื่อยกเลิกการเผยแพร่ เป็นต้น

    - สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสื่อฯ ได้ตามกลุ่มผู้ใช้ (Access Permission) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

      - สื่อที่สามารถค้นพบและเข้าถึงได้ (Publicly Accessible) โดยผู้ใช้ทุกกลุ่ม

      - สื่อที่สามารถค้นพบและเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ในกลุ่มที่กำหนดเท่านั้น เช่น เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มครูผู้สอน เป็นต้น

      - สื่อที่ไม่สามารถค้นพบได้ (Unlisted) แต่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงโดยผู้ใช้ทุกกลุ่ม

      - สื่อที่ไม่สามารถค้นพบได้ (Unlisted) แต่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้เฉพาะกลุ่มที่กำหนดเท่านั้น

      - สื่อที่ถูกซ่อน (Hidden) ไม่สามารถค้นพบและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทั่วไป

    - สามารถบันทึกและเรียกดูประวัติการดำเนินการต่าง ๆ ของสื่อฯ ได้ เช่น ประวัติการอนุมัติ ประวัติการแก้ไข เป็นต้น

    - สามารถบริหารจัดการรุ่น (Version) ของสื่อฯ ได้ เช่น เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง เรียกคืนหรือคืนค่า Version ได้ เป็นต้น

      - สามารถจัดการข้อสอบ/แบบทดสอบ (Manage Tests) และดึงข้อสอบจากระบบ OTIMS เพื่อจัดชุดได้

  - สามารถบริหารจัดการ URL ภายนอกทั้งหมดที่อยู่ในเมทาดาทาของสื่อฯ ได้

    - สามารถแสดงรายการ URL ภายนอกทั้งหมดได้

    - สามารถตรวจสอบสถานะการเข้าถึง URL ภายนอกได้ ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่

    - สามารถออกรายการสถานะ URL ภายนอกได้ และแจ้งผู้ดูแลระบบในกรณีที่มี URL ภายนอกที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

  - สามารถสร้างและบริหารจัดการ Short URL และ QR Code ได้

    - สามารถสร้าง Short URL และ QR Code ให้กับ URL ต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม รวมถึงสื่อฯ ต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์มได้

    - สามารถสร้าง Short URL และ QR Code ให้กับ URL ภายนอกได้

    - สามารถบริหารจัดการ Short URL และ QR Code ได้ เช่น แก้ไข URL ปลายทาง หรือยกเลิกการใช้งาน เป็นต้น

    - สามารถจัดเก็บสถิติการใช้งานผ่าน Short URL และ QR Code ได้

    - มี API สำหรับการสร้างและบริหารจัดการ Short URL และ QR Code เพื่อใช้งานกับระบบงานต่าง ๆ ของ สสวท. ได้

  - สามารถทำงานร่วมกับระบบการสงวนรักษาดิจิทัลได้

- คุณสมบัติระบบการสงวนรักษาดิจิทัล (Digital Preservation)

  - สามารถทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการ (Management Space) ได้ โดยสามารถดำเนินการกับสื่อดิจิทัลภายในระบบบริหารจัดการได้ ในลักษณะการทำงานร่วมกัน (Collaboration) หรือการทำงานเป็นส่วนเสริม (Extension)

  - สามารถคำนวณ Checksum หรือค่า Hash (Cryptographic Hash) สำหรับแฟ้มข้อมูลได้ด้วยอัลกอริทึมที่เป็นมาตรฐานสากล และมีความเหมาะสมสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น SHA-256 เป็นต้น

  - สามารถคำนวณ Checksum หรือ Hash สำหรับแฟ้มข้อมูลในขั้นตอนการนำเข้าสู่ระบบได้ ทั้งกรณีรายการข้อมูลใหม่ และกรณีการเปลี่ยนแฟ้มข้อมูลในรายการข้อมูลเดิม เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบความคงที่ของแฟ้มข้อมูล (Fixity) โดยมีการแจ้งค่า Checksum หรือ Hash ให้ผู้ใช้งานได้ทราบในขั้นตอนการนำเข้า

  - สามารถสร้างตัวรหัสเฉพาะ (Unique Identifier) ให้กับสื่อดิจิทัลแต่ละรายการได้ โดยสื่อดิจิทัลแต่ละรายการจะมีรหัสเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน โดยมีการสร้างรหัสเฉพาะดังต่อไปนี้

    - รหัสเฉพาะสำหรับใช้งานภายในระบบซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง เช่น รหัส UUID (Universally Unique Identifier)

    - รหัสเฉพาะตามรูปแบบที่ สสวท. กำหนด

  - สามารถสร้างตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent Identifier) ในรูปแบบ URL ถาวรให้กับสื่อดิจิทัลแต่ละรายการได้ เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงถึงสื่อดิจิทัล โดย URL ถาวรนี้จะสามารถเข้าถึงได้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้งานสื่อดิจิทัลรายการนั้น ๆ

  - สามารถจัดทำและ/หรือบันทึกเมทาดาทาที่จำเป็นสำหรับการสงวนรักษาดิจิทัลสำหรับรายการข้อมูลได้ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน PREMIS เป็นต้น โดยรองรับเมทาดาทาสำหรับข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

    - ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล (Technical) เช่น ชื่อแฟ้มตั้งต้น, รูปแบบแฟ้มข้อมูล (Format),  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน, ข้อจำกัดต่าง ๆ (Inhibitor) เช่น DRM, ความคงที่ของแฟ้มข้อมูล (Fixity) เป็นต้น

    - ข้อมูลประวัติที่มา (Provenance) ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสื่อดิจิทัล เช่น การสร้าง การอนุมัติขึ้นเผยแพร่ การแก้ไข การยกเลิก เป็นต้น โดยสามารถบันทึกได้ทั้งวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์และผู้ดำเนินการ

    - ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ (Rights) โดยรวมถึงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ สิทธิ์ในการเผยแพร่ และสิทธิ์ในการใช้งาน

  - สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการข้อมูลในระบบได้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเมทาดาทาตามข้อกำหนด เช่น รูปแบบของเมทาดาทาถูกต้องหรือไม่ มีเมทาดาทาที่จำเป็น (Required) ครบหรือไม่ เป็นต้น

    - สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File Format) ว่าอยู่ในรายการที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความล้าสมัยของรูปแบบแฟ้มข้อมูล (Obsolete File Format) จากรายการรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่ล้าสมัย

    - สามารถตรวจสอบความคงที่ของแฟ้มข้อมูล (Fixity Check) จากการตรวจสอบ Checksum หรือ Hash ของแฟ้มข้อมูลปัจจุบัน เทียบกับค่าที่เคยคำนวณไว้ในขั้นตอนการนำเข้าสู่ระบบ

    - สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล ด้วยการตรวจหามัลแวร์ (Malware) ในแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม Anti-malware / Antivirus ที่กำหนด

    - สามารถตั้งเวลาการตรวจสอบรายการข้อมูลโดยอัตโนมัติพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบได้ เช่น ตรวจสอบซ้ำทุกเดือน เป็นต้น

    - สามารถแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบได้ ในกรณีที่พบข้อบกพร่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

      - ตรวจสอบพบมัลแวร์ในแฟ้มข้อมูล

      - ตรวจสอบพบว่าแฟ้มข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง (Failed Fixity Check) โดย Checksum หรือ Hash ของแฟ้มข้อมูลปัจจุบัน ไม่ตรงกับที่เคยคำนวณไว้ในขั้นตอนการนำเข้าสู่ระบบ

      - กรณีอื่น ๆ ตามที่ สสวท. กำหนด

  - สามารถทำสำเนาข้อมูลสื่อดิจิทัลไปยังพื้นที่จัดเก็บ (Physical Location) ที่แตกต่างกันหลายที่ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลหลายชุดในหลายพื้นที่ (Replication / Duplication) เช่น การทำ Off-site Backup เป็นต้น โดยต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้

    - สามารถเลือกเปิดหรือปิดการทำงานส่วนการสำเนาข้อมูลได้

    - สามารถเลือกสำเนาข้อมูลไปยังปลายทางได้ 1 – 3 แห่ง

    - สามารถสำเนารายการข้อมูลสื่อดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเมทาดาทาหลัก เมทาดาทาสำหรับการสงวนรักษา แฟ้มข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    - สามารถสำเนาข้อมูลไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ ตามที่ สสวท. กำหนด

    - สามารถสำเนาข้อมูลกลับจากพื้นที่จัดเก็บกลับมายังระบบงานหลักได้ (Restore) ในกรณีที่ข้อมูลในระบบงานหลักเสียหาย

    - สามารถทำ Synchronization หรือ Resynchronization เพื่อถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่เสียหาย หรือข้อมูลที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด

  - สามารถส่งออก (Export) ข้อมูลสื่อดิจิทัลตามรายการที่กำหนด ออกเป็นชุดข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับการจัดเก็บภายนอกระบบได้ เช่น ในรูปแบบ AIP (Archival Information Package) รูปแบบต่าง ๆ โดยชุดข้อมูลที่ส่งออกต้องมีข้อมูลของสื่อดิจิทัลอย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของเมทาดาทาหลัก เมทาดาทาสำหรับการสงวนรักษา แฟ้มข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องอยู่ในรูปแบบที่ประมวลผลได้ (Machine Readable)

- คุณสมบัติระบบบริการครูผู้สอน Teacher Space

  - โมดูลคลังสื่อดิจิทัล (Educational Resources)

    - สามารถค้นหาสื่อดิจิทัลได้ อย่างน้อยดังนี้

      - การค้นหาอย่างง่ายด้วยคำค้น

      - การค้นหาขั้นสูงด้วยการกำหนดข้อมูลเมทาดาทาที่ต้องการค้นหา

      - สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

    - สามารถเรียกดูรายการสื่อดิจิทัลได้ อย่างน้อยดังนี้

      - เรียกดูตามหนังสือเรียน (Browse by Textbook) และบทเรียนที่สื่อฯ ออกแบบมาเพื่อใช้งาน หรือมีความเกี่ยวข้อง

      - เรียกดูตามหมวดหมู่ (Browse by Concept) หรือหัวข้อของสื่อฯ หรือคำสำคัญหลัก ตามที่ สสวท. กำหนด

    - สามารถแสดงสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ได้ โดยการเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ

    - สามารถดาวน์โหลดสื่อดิจิทัลได้ สำหรับสื่อฯ ที่เปิดสิทธิ์ให้ดาวน์โหลด

    - สามารถแชร์สื่อฯ ไปยังผู้อื่นผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมได้ เช่น Facebook และ X เป็นต้น

    - สามารถเพิ่มสื่อไปยังชุดสื่อของตนเองได้ (สำหรับผู้ที่เข้าสู่ระบบ)

    - สามารถส่งความคิดเห็น (Feedback) เกี่ยวกับสื่อฯ หรือแจ้งปัญหาสื่อฯ ไปยัง สสวท. ได้

  - โมดูลการจัดชุดสื่อ (Collection)

    - ผู้ใช้สามารถสร้างชุดสื่อ (Collection) ซึ่งเป็นชุดรายการสื่อฯ ได้ โดยสามารถกำหนดชื่อและคำอธิบายได้ และสามารถกำหนดได้ว่าเป็นชุดสื่อส่วนตัว (Private Collection) ที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือเป็นชุดสื่อสาธารณะ (Public Collection) ที่สมาชิกผู้ใช้ระบบสามารถเข้าถึงได้

    - ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการชุดสื่อของตนเอง ได้ดังนี้

      - แก้ไขชุดสื่อ

      - เพิ่มสื่อฯ ในแพลตฟอร์มฯ เข้ายังชุดสื่อ

      - เพิ่มสื่อฯ ภายนอกเข้ายังชุดสื่อ ผ่านการระบุ URL และคำอธิบาย

      - ลบสื่อฯ ออกจากชุดสื่อ

      - จัดลำดับสื่อฯ ในชุดสื่อ

      - เปลี่ยนสถานะการเผยแพร่

      - แชร์ (Share) ชุดสื่อ

      - ลบชุดสื่อ

      - สำเนาชุดสื่อ ทั้งจากชุดสื่อของตนเอง ชุดสื่อของผู้อื่น และชุดสื่อ ของ สสวท.

    - ระบบมีการแสดงผลอย่างชัดเจนว่าสื่อฯ ในชุดสื่อ เป็นสื่อจากภายในแพลตฟอร์มฯ หรือเป็นสื่อฯ ภายนอกที่ผู้ใช้เพิ่มด้วยตนเอง

    - ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดชุดสื่อได้ โดยระบบจะรวบรวมสื่อฯ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดภายในชุดสื่อดังกล่าว และจัดทำเป็นไฟล์ Zip เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด โดยต้องไม่กระทบกับการใช้งานระบบ ตามเงื่อนไขที่ สสวท. กำหนด

    - สสวท. สามารถสร้างและบริหารจัดการชุดสื่อที่มีสถานะเป็นชุดสื่อของ สสวท. (IPST Collection) ได้

    - สสวท. สามารถสร้างและบริหารจัดการชุดสื่อสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Collection) ได้ โดยเป็นชุดสื่อสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อไปยังหน่วยงานภายนอกที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ และมีความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

      - สามารถเปิดหรือปิดการเข้าถึงข้อมูลชุดสื่อได้

      - สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงชุดสื่อให้เฉพาะบัญชีหน่วยงานที่กำหนดได้

      - มี API สำหรับการเข้าถึงข้อมูลชุดสื่อที่หน่วยงานภายนอกสามารถเรียกใช้งานได้

  - โมดูลการจัดชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest)

    - ผู้ใช้สามารถสร้างชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest) ซึ่งเป็นชุดรายการสื่อฯ ได้ โดยสามารถกำหนดเมทาดาทา เช่น ชื่อ คำอธิบาย ระดับความท้าทายหรือระดับความยาก และประเภทเหรียญตราของชุดกิจกรรมสื่อได้ ตั้งระยะเวลาในการเปิดปิด Learning Quest

    - ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการชุดกิจกรรมสื่อของตนเองได้ดังนี้ ทั้งนี้ สสวท. อาจกำหนดให้ปิดการดำเนินการบางอย่างหากชุดกิจกรรมสื่อมีการใช้งานแล้ว

      - แก้ไขข้อมูลชุดกิจกรรมสื่อ

      - เพิ่มสื่อฯ ในแพลตฟอร์มฯ เข้ายังชุดกิจกรรมสื่อ โดยสามารถเลือกสื่อฯ จากในชุดสื่อ (Collection) ของตนเองได้

      - เพิ่มสื่อฯ ภายนอกเข้ายังชุดกิจกรรมสื่อ ผ่านการระบุ URL และคำอธิบาย

      - เพิ่มชุดแบบทดสอบที่สร้างโดยเครื่องมือ AI

      - สามารถกำหนดเงื่อนไขการประเมินกิจกรรม เช่น การกำหนดคะแนน หรือแต้ม และเหรียญตราที่จะได้รับ

      - กำหนดสื่อฯ เป็นสื่อเสริม (Optional) ได้ โดยสามารถระบุระดับความท้าทายหรือความยากของสื่อเสริมได้ เช่น ง่ายกว่าปกติ หรือยากกว่าปกติ เป็นต้น

      - ลบสื่อฯ ออกจากชุดกิจกรรมสื่อ

      - จัดลำดับสื่อฯ ในชุดกิจกรรมสื่อ

      - เปลี่ยนแปลงประเภทเหรียญตราที่จะได้รับ

      - เปิดหรือปิดการใช้งาน Leader Board

      - ปิดการใช้งานชุดกิจกรรมสื่อ โดยชุดกิจกรรมสื่อที่ปิดแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมได้อีก

      - ลบชุดกิจกรรมสื่อ พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

      - สำเนาชุดกิจกรรมสื่อ ทั้งจากชุดกิจกรรมสื่อของตนเอง ชุดกิจกรรมสื่อของผู้อื่น และชุดกิจกรรมสื่อ ของ สสวท.

    - ระบบมีการแสดงผลที่มาของสื่อฯ ในชุดกิจกรรมสื่ออย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ทราบ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

      - สื่อจากภายในแพลตฟอร์มฯ

      - สื่อฯ ภายนอกที่ผู้ใช้เพิ่มด้วยตนเอง

      - แบบทดสอบที่สร้างโดยเครื่องมือ AI

    - ผู้ใช้สามารถเชิญผู้เรียนเข้ามาร่วมชุดกิจกรรมสื่อของตนเองได้ (Invite) โดยระบบสามารถสร้างหน้าเข้าร่วมชุดกิจกรรมสื่อด้วย QR Code และด้วย Short URL

    - ผู้ใช้สามารถติดตามผู้เรียนที่เข้าร่วมชุดกิจกรรมสื่อของตนเองได้ดังนี้

      - สามารถเรียกดูรายการผู้เรียนที่เข้าร่วมชุดกิจกรรมสื่อ รวมทั้งสามารถตรวจและให้คะแนนได้

      - สามารถเรียกดูรายการผู้เรียนที่จบชุดกิจกรรมสื่อ (ผ่านทุกกิจกรรม) ได้

      - สามารถเรียกดูความก้าวหน้าของผู้เรียนในชุดกิจกรรมสื่อได้ เช่น เข้าดูสื่อใดแล้ว เข้าทำแบบทดสอบใดแล้ว เป็นต้น

      - สามารถเรียกดูสรุปสถิติของชุดกิจกรรมสื่อได้ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวนเหรียญตราที่ออก ร้อยละของผู้ที่จบชุดกิจกรรมสื่อแล้ว เป็นต้น

      - สามารถส่งออกข้อมูลความก้าวหน้าของผู้เรียนในชุดกิจกรรมสื่อ เป็นแฟ้มข้อมูลรูปแบบ CSV และ XLSX ได้

    - สสวท. สามารถสร้างและบริหารจัดการชุดกิจกรรมสื่อที่มีสถานะเป็นชุดกิจกรรมสื่อของ สสวท. (IPST Learning Quest) ได้

  - โมดูลการจัดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path)

    - ผู้ใช้สามารถสร้างการจัดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path) ซึ่งเป็นอนุกรมของเควสได้ โดยสามารถกำหนดชื่อ คำอธิบาย ภาพพื้นหลัง และประเภทเหรียญตราของเส้นทางการเรียนรู้ได้

    - ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้ดังนี้

      - แก้ไขข้อมูลเส้นทางการเรียนรู้

      - เพิ่มหรือลบเควสในเส้นทางการเรียนรู้

      - กำหนดเควส เป็นเควสเสริม (Optional Quest) ได้ โดยสามารถระบุระดับความท้าทายของเควสเสริมได้ เช่น ง่ายกว่าปกติ หรือยากกว่าปกติ เป็นต้น

      - จัดลำดับเควสในเส้นทางการเรียนรู้

      - เปลี่ยนแปลงประเภทเหรียญตราที่จะได้รับ

      - เปิดหรือปิดการใช้งาน Leader Board

      - ปิดการใช้งานเส้นทางการเรียนรู้ โดยเส้นทางการเรียนรู้ที่ปิดแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมได้อีก

      - ลบเส้นทางการเรียนรู้ พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

      - สำเนาเส้นทางการเรียนรู้ ทั้งจากเส้นทางการเรียนรู้ของตนเอง เส้นทางการเรียนรู้ของผู้อื่น และเส้นทางการเรียนรู้ ของ สสวท.

      - สสวท. อาจกำหนดให้ปิดการดำเนินการบางอย่างหากเสนทางการเรียนรู้มีการใช้งานแล้ว เงื่อนไขในการแก้ไขเป็นไปตามที่ สสวท. กำหนด

    - ผู้ใช้สามารถเชิญผู้เรียนเข้ามาร่วมเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้ (Invite) โดยระบบสามารถสร้างหน้าเข้าร่วมเส้นทางการเรียนรู้ด้วย QR Code และด้วย Short URL

    - ผู้ใช้สามารถติดตามผู้เรียนที่เข้าร่วมเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้ดังนี้

      - สามารถเรียกดูรายการผู้เรียน และความก้าวหน้าของผู้เรียนในเส้นทางการเรียนรู้ได้ เช่น ผู้เรียนจบเควสใดในเส้นทางการเรียนรู้แล้วบ้าง

      - สามารถเรียกดูสถิติของเส้นทางการเรียนรู้ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด ความก้าวหน้าเฉลี่ย จำนวนผู้ที่เรียนจบเส้นทางการเรียนรู้แล้ว เป็นต้น

      - สามารถส่งออกข้อมูลความก้าวของผู้เรียนในเส้นทางการเรียนรู้ เป็นแฟ้มข้อมูลรูปแบบ CSV และ XLSX ได้

    - สสวท. สามารถสร้างและบริหารจัดการเส้นทางการเรียนรู้ที่มีสถานะเป็นเส้นทางการเรียนรู้ ของ สสวท. (IPST Learning Path) ได้

  - โมดูลกลุ่มผู้เรียน

    - ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มผู้เรียน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการติดตามผู้เรียนเป็นกลุ่มได้ เช่น ห้องเรียน เป็นต้น

    - ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการรายการผู้เรียนในกลุ่มผู้เรียนได้ เช่น การเพิ่มผู้เรียนเข้าสู่กลุ่ม และการลบผู้เรียนออกจากกลุ่ม เป็นต้น

    - ผู้ใช้สามารถเชิญผู้เรียนเข้ามาร่วมกลุ่มผู้เรียนได้ (Invite) โดยระบบสามารถสร้างหน้าเข้าร่วมกลุ่มด้วย QR Code และด้วย Short URL

    - ผู้ใช้สามารถติดตามผู้เรียนในกลุ่มผู้เรียนได้ดังนี้

      - สามารถเรียกดูสถานะการเรียนของผู้เรียนได้ เช่น จำนวนชุดกิจกรรมสื่อที่เข้าร่วมและสำเร็จ จำนวนเส้นทางการเรียนรู้ที่เข้าร่วมและสำเร็จ เป็นต้น

      - สามารถเรียกดูสถิติกลุ่มผู้เรียนในภาพรวมได้ เช่น จำนวนผู้เรียนทั้งหมดในกลุ่ม จำนวนเฉลี่ยของชุดกิจกรรมสื่อและเส้นทางการเรียนรู้ที่สำเร็จ เป็นต้น

      - สามารถส่งออกข้อมูลสถานะการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่ม เป็นแฟ้มข้อมูลรูปแบบ CSV และ XLSX ได้

  - โมดูลเครื่องมือ AI

    - คุณสมบัติโดยรวมของเครื่องมือ AI

      - สามารถกำหนดโควตาการใช้งานเครื่องมือ AI สำหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ โดยสามารถกำหนดเป็นจำนวนการใช้งานต่อระยะเวลา เช่น จำนวน Token ที่ได้รับต่อเดือนหรือต่อวัน เป็นต้น

      - ผู้ใช้สามารถเลือก AI Model ที่ต้องการใช้งานได้ จากรายการ Model ที่ สสวท. กำหนด โดยใช้แหล่งข้อมูลและสื่อ ของ สสวท. เท่านั้น

      - ผู้ใช้สามารถเรียกดูโควตาการใช้งานเครื่องมือ AI คงเหลือของตนเองได้

      - ผู้ใช้สามารถเรียกดูประวัติการใช้งานเครื่องมือ AI ของตนเองได้

    - ผู้ใช้สามารถสร้างตัวอย่างแผนการสอนได้ด้วยเครื่องมือ AI ดังนี้

      - ผู้ใช้กำหนดวิชา ชั้นปี บท และ/หรือ หัวข้อ และความต้องการอื่น ๆ ให้กับระบบ จากนั้นระบบสร้างตัวอย่างแผนการสอนตามข้อกำหนดดังกล่าว

      - ระบบสร้างตัวอย่างแผนการสอนด้วยเทคโนโลยี Generative AI ตาม AI Model ที่ผู้ใช้เลือกใช้งาน พร้อมทั้งแนะนำสื่อฯ หรือข้อมูลอื่น ๆที่เหมาะสมลงในตัวอย่างแผนการสอน โดยระบุแหล่งอ้างอิง ที่ AI นำมาใช้

      - ผู้ใช้สามารถสั่งให้ระบบปรับปรุงตัวอย่างแผนการสอนได้ โดยการแจ้งความต้องการหรือข้อกำหนดเพิ่มเติม

      - ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการสอนได้

      - ระบบต้องสร้างข้อความบ่งบอกว่าตัวอย่างแผนการสอน ถูกสร้างด้วย AI Model ใด Version ใด และสร้างเมื่อวันที่เท่าไหร่

    - ผู้ใช้สามารถสร้างชุดแบบฝึกหัดหรือชุดข้อสอบได้ด้วยเครื่องมือ AI ดังนี้

      - ผู้ใช้กำหนดวิชา ชั้นปี บท หรือหัวข้อ ระดับความยาก จำนวนข้อ และความต้องการอื่น ๆ ให้กับระบบ จากนั้นระบบจัดชุดแบบฝึกหัดหรือชุดข้อสอบตามข้อกำหนดของผู้ใช้ โดยใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบของ สสวท.

      - ระบบสามารถสร้างข้อสอบเพิ่มเติมได้ด้วยเทคโนโลยี Generative AI ตาม AI Model ที่ผู้ใช้เลือกใช้งาน โดยผู้ใช้ต้องระบุว่าต้องการข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่สร้างด้วย AI

      - ระบบมีการแสดงที่มาของข้อสอบอย่างชัดเจนว่าเป็นข้อสอบจากคลังข้อสอบของ สสวท. หรือข้อสอบจากการสร้างของ AI

      - ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดชุดแบบฝึกหัดหรือชุดข้อสอบที่สร้างขึ้นได้

      - ผู้ใช้สามารถนำชุดแบบฝึกหัดหรือชุดข้อสอบที่สร้างขึ้นไปใช้งานกับชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest) ได้โดยอัตโนมัติ

      - ระบบต้องสร้างข้อความบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าชุดแบบฝึกหัดหรือชุดข้อสอบ ถูกสร้างด้วย AI Model ใด Version ใด และสร้างเมื่อวันที่เท่าไหร่

    - ผู้ใช้สามารถปรับแต่งชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest) ด้วยเครื่องมือ AI ดังนี้

      - ผู้ใช้เลือกชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest) ที่ต้องการปรับแต่ง

      - ผู้ใช้ระบุความต้องการในการปรับแต่ง เช่น ต้องการให้ง่ายขึ้น ต้องการให้ยากขึ้น หรือต้องการให้เพิ่มสื่อฯ เสริม เป็นต้น

      - ระบบปรับแต่งชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest) ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยการใช้เทคโนโลยี Generative AI ตาม AI Model ที่ผู้ใช้เลือกใช้งาน โดยใช้สื่อฯ และทรัพยากรการเรียนรู้ของ สสวท.

      - ผู้ใช้สามารถพรีวิว (Preview) ชุดกิจกรรมที่ระบบปรับแต่งแล้วได้ และสามารถระบุความต้องการในการปรับแต่งเพิ่มเติมได้

      - ผู้ใช้สามารถบันทึกชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest) ที่ปรับแต่งเสร็จแล้ว เป็นชุดกิจกรรมสื่อใหม่ได้

  - โมดูล Show and Share

    - การใช้งานโดยครูผู้สอน

      - ผู้ใช้สามารถยื่นคำขอเผยแพร่สื่อหรือผลงานตามกระบวนการที่ สสวท. กำหนด

      - ผู้ใช้สามารถดูสถานะคำขอ และรายละเอียดความคิดเห็นหรือข้อแนะนำ ของ สสวท.

      - ผู้ใช้สามารถแก้ไข/ปรับปรุง/ยกเลิก สื่อหรือผลงานที่เผยแพร่แล้ว โดยต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ สสวท. กำหนด

      - ผู้ใช้สามารถกำหนดเปิดหรือปิดการแสดงความคิดเห็น (Comment) สื่อที่เผยแพร่ของตนเองได้

      - ผู้ใช้สามารถดูประวัติของผลงานที่เผยแพร่ สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

    - การบริหารจัดการโดยผู้ดูแลระบบ

      - สามารถจัดการคำขอเผยแพร่สื่อฯ (Manage Publish Requests) ตามกระบวนการที่ สสวท. กำหนด

        - สามารถแสดงรายการคำขอเผยแพร่สื่อหรือผลงานจากผู้ใช้งาน

        - สามารถดูรายละเอียดคำขอและรายละเอียดสื่อที่ต้องการเผยแพร่

        - สามารถกำหนดสถานะของคำขอ เช่น รออนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ขอให้แก้ไขปรับปรุง เป็นต้น หรือตามที่ สสวท. กำหนด

        - สามารถให้ความเห็น หรือแนะนำผู้ขอให้เผยแพร่ สำหรับกรณีไม่อนุมัติ หรือ ขอให้แก้ไข

      - สามารถยกเลิกการเผยแพร่ (Unpublished Content)

        - สามารถยกเลิกการเผยแพร่สื่อหรือผลงานที่เคยเผยแพร่ไปแล้ว

        - สามารถปรับสถานะการเข้าถึงของสื่อหรือผลงานให้ เหมาะสมกับนโยบายของระบบ

      - สามารถจัดการความคิดเห็น (Comment) ของสื่อที่เผยแพร่ได้

        - ผู้ใช้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นต้องเป็นสมาชิกที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

        - ผู้ดูแลระบบสามารถ เปิด ปิด ซ่อน ความคิดเห็นได้

        - ระบบสามารถกรองคำที่ไม่เหมาะสมเบื้องต้นได้

      - สามารถจัดการการให้ข้อมูลผลตอบรับจากผู้เข้าชมสื่อหรือผลงาน (Feedback) ในรูปแบบที่ สสวท. กำหนด เช่น กดถูกใจ หรือให้การให้ดาว เป็นต้น

      - ผู้ดูแลระบบสามารถดูประวัติของผลงานที่เผยแพร่ สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติระบบบริการผู้เรียน Learner Space

  - โมดูลคลังสื่อดิจิทัล (Educational Resources)

    - มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับในระบบบริการผู้สอน Teacher Space แต่เข้าถึงได้เฉพาะสื่อฯ สำหรับผู้เรียนเท่านั้น

  - โมดูลการจัดชุดสื่อ (Collection)

    - มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับในระบบบริการผู้สอน Teacher Space

  - โมดูลการจัดชุดกิจกรรมสื่อ (Learning Quest)

    - สามารถเข้าร่วมชุดกิจกรรมสื่อ (Join) ผ่านคำเชิญ (Invite) ได้

    - สามารถเลือกระดับความท้าทาย (Challenge Level) ได้เมื่อเข้าร่วมชุดกิจกรรมสื่อ

    - สามารถเข้าทำชุดกิจกรรมสื่อ โดยเข้าดูสื่อฯ เข้าทำแบบทดสอบ หรือเข้าทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชุดกิจกรรมสื่อได้ โดยผู้เรียนจะเห็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับระดับความท้าทายที่เลือก

    - สามารถได้รับเหรียญตราจากชุดกิจกรรมสื่อ เมื่อทำชุดกิจกรรมสื่อสำเร็จตามข้อกำหนดได้ โดยเหรียญตราที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปตามระดับความท้าทายที่เลือก

    - สามารถเข้าดู Leader Board ที่แสดงลำดับความก้าวหน้าของผู้เรียนเมื่อเทียบกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ในชุดกิจกรรมสื่อได้ ในกรณีที่เจ้าของชุดกิจกรรมสื่อเปิดใช้งาน Leader Board

    - สามารถเรียกดูรายการชุดกิจกรรมสื่อที่ตนเองเข้าร่วมได้ พร้อมทั้งสถานะของแต่ละชุดกิจกรรมสื่อ

    - สามารถออกจากชุดกิจกรรมสื่อ (Leave) ได้

    - สามารถดูข้อมูลสรุปสถิติชุดกิจกรรมสื่อของตนเองได้ เช่น จำนวนชุดกิจกรรมสื่อทั้งหมดที่เข้าร่วม จำนวนเหรียญตราทั้งหมดที่ได้รับ เป็นต้น

  - โมดูลการจัดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path)

    - สามารถเข้าร่วมเส้นทางการเรียนรู้ (Join) ผ่านคำเชิญ (Invite) ได้

    - สามารถเลือกระดับความท้าทาย (Challenge Level) ได้เมื่อเข้าร่วมเส้นทางการเรียนรู้

    - สามารถเรียนตามเส้นทางการเรียนรู้ โดยเข้าทำชุดกิจกรรมสื่อต่าง ๆ ในเส้นทางการเรียนรู้ตามลำดับได้ โดยชุดกิจกรรมสื่อต้องทำตามลำดับที่กำหนดไว้เท่านั้น และผู้เรียนจะเห็นชุดกิจกรรมสื่อที่สอดคล้องกับระดับความท้าทายที่เลือก

    - สามารถได้รับเหรียญตราจากเส้นทางการเรียนรู้ เมื่อเรียนจบทั้งเส้นทางการเรียนรู้ได้ โดยเหรียญตราที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปตามระดับความท้าทายที่เลือก

    - สามารถเข้าดู Leader Board ที่แสดงลำดับความก้าวหน้าของผู้เรียนเมื่อเทียบกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ในเส้นทางการเรียนรู้ได้ ในกรณีที่เจ้าของเส้นทางการเรียนรู้เปิดใช้งาน Leader Board

    - สามารถเรียกดูรายการเส้นทางการเรียนรู้ที่ตนเองเข้าร่วมได้ พร้อมทั้งสถานะและความก้าวหน้าของแต่ละเส้นทางการเรียนรู้

    - สามารถออกจากเส้นทางการเรียนรู้ (Leave) ได้

    - สามารถดูข้อมูลสรุปสถิติเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้ เช่น จำนวนเส้นทางการเรียนรู้ทั้งหมดที่เข้าร่วม จำนวนเหรียญตราทั้งหมดที่ได้รับ เป็นต้น

ภาคผนวก ข

บุคลากรของโครงการ

บุคลากรของโครงการ ต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(โดยชื่อบุคลากรแต่ละตำแหน่งต้องไม่ซ้ำกัน)

| ลำดับ | ตำแหน่งบุคลากร | ระดับการศึกษา | ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง | ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี) | ไม่น้อยกว่าจำนวน (คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) | ปริญญาโท หรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) | บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 1 |
| 2 | ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) | ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) | ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 1 |
| 3 | นักวิเคราะห์และออกแบบระบบอาวุโส (Senior System Analysis and System Design) | ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) | เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ | 10 | 1 |
| 4 | นักพัฒนาระบบอาวุโส (Senior Programmer) | ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) | เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ | 10 | 1 |
| 5 | นักพัฒนาระบบ (Programmer) | ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) | พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ | 5 | 2 |
| 6 | นักออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI Designer) | ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/ สาขาที่เกี่ยวข้อง) | เชี่ยวชาญในการออกแบบ UX/UI ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 | 1 |
| 7 | นักจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) | ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) | เชี่ยวชาญในด้านการจัดการฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น RDBMS หรือ NoSQL | 5 | 1 |
| 8 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบและควบคุมคุณภาพ (Software Tester / QA) | ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) | เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบและควบคุมคุณภาพ | 3 | 1 |
| 9 | วิศวกรระบบ (System Engineer) | ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) | เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐาน (Server, Cloud, Network) กระบวนการนำโค้ดขึ้นระบบ (Deploy) และความปลอดภัย (Security) | 5 | 1 |
| 10 | ผู้จัดทำเอกสาร | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) | มีความชำนาญในการจัดทำเอกสารด้วย ms office และควบคุม version ของเอกสาร เข้าใจกระบวนการทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ | 2 | 1 |